Приложение

к  Информации о ходе выполнения целевой программы

«Укрепление и развитие материально-технической базы

детских оздоровительных учреждений на 2007-2010 годы»,

утверждённой Решением Думы ЗАТО Северск от 14.12.2006

№ 25/5, за 2007 год,    утвержденной Решением Думы ЗАТО

Северск  от ____17.04.2008____ № ____50/12_________

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ

о выполнении Программы за 2007 год  (по разделу «Капитальный ремонт»)                                               Таблица 1

| № п/п | Мероприятия по Программе | Предусмотрено Программой, тыс.руб. | Предусмотрено бюджетом, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. по источникам финансирования | всего | в т.ч. по источникам финансирования |
|  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Томской области | местный бюджет | внебюд-жетные |  | федеральный бюджет | бюджет Томской области | местный бюджет | внебюд- жетные |
| 1. | МУ ДОЛ «Берёзка» | 537,0 | - | 537,0 | - | - | 382,0 | - | 382,0 | - | - |
|  | Ремонт кровли корпуса № 2 | 537,0 | - | 537,0 | - | - | 382,0 | - | 382,0 | - | - |
| 2. | МУ ОЛ «Зелёный мыс» | 3200,0 | 2950,0 | 250,0 | - | - | 3199,93 | 2950,0 | 249,93 | - | - |
|  | Ремонт холодного водоснабжения | 3200,0 | 2950,0 | 250,0 | - | - | 3199,93 | 2950,0 | 249,93 | - | - |
| 3. | МУ ЗАТО Северск «ДОЛ Восход»: | 1363,0 | - | 1363,0 | - | - | 1581,67 | - | 1581,67 | - | - |
| 3.1. | Ремонт душевых спальных 4-х корпусов | 1000,0 | - | 1000,0 | - | - | 1034,02 | - | 1034,02 | - | - |
| 3.2. | Ремонт зала массовых мероприятий | 363,0 | - | 363,0 | - | - | 547,65 | - | 547,65 | - | - |
|  | ИТОГО: | 5100,0 | 2950,0 | 2150,0 | - | - | 5163,6 | 2950,0 | 2213,6 | - | - |

Таблица 2

| № п/п | Мероприятия по Программе | Фактическое финансирование мероприятий, тыс.руб. | Реализация мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. по источникам финансирования | всего | в т.ч. по источникам финансирования |
|  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Томской области | местный бюджет | внебюд-жетные |  | федеральный бюджет | бюджет Томской области | местный бюджет | внебюд- жетные |
| 1. | МУ ДОЛ «Берёзка» | 382,0 | - | 382,0 | - | - | 382,0 | - | 382,0 | - | - |
|  | Ремонт кровли корпуса № 2 | 382,0 | - | 382,0 | - | - | 382,0 | - | 382,0 | - | - |
| 2. | МУ ОЛ «Зелёный мыс» | 3197,01 | 2950,0 | 247,01 | - | - | 3197,01 | 2950,0 | 247,01 | - | - |
|  | Ремонт холодного водоснабжения | 3197,01 | 2950,0 | 247,01 | - | - | 3197,01 | 2950,0 | 247,01 | - | - |
| 3. | МУ ЗАТО Северск «ДОЛ Восход»: | 1581,62 | - | 1581,62 | - | - | 1581,62 | - | 1581,62 | - | - |
| 3.1. | Ремонт душевых спальных 4-х корпусов | 1034,02 | - | 1034,02 | - | - | 1034,02 | - | 1034,02 | - | - |
| 3.2. | Ремонт зала массовых мероприятий | 547,60 | - | 547,60 | - | - | 547,60 | - | 547,60 | - | - |
|  | ИТОГО: | 5160,63 | 2950,0 | 2210,63 | - | - | 5160,63 | 2950,0 | 2210,63 | - | - |