|  |  | Приложение к Решению Думы ЗАТО Северск от _30.06.2008__№__54/4______ |
| --- | --- | --- |
|  |  | «Приложение |
| к целевой программе «Развитие особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» на 2008-2010 годы, утвержденной Решением Думы ЗАТО Северск от 30.08.2007 № 37/12 |

Перечень

мероприятий по направлениям реализации целевой программы «Развитие особо охраняемой природной территории местного значения    «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»  на 2008-2010 годы

| № п/п | Наименование и содержание мероприятий | Конечный результат реализации мероприятий | Исполнитель | Объёмы финансирования в тыс. руб. | Срок исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (за счет бюджета ЗАТО Северск) |  |
|  |  |  |  | Всего | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Инвентаризация и мониторинг состояния особо охраняемой природной территории |
| 1.1 | Инвентаризация природных объектов ООПТ: |
| 1.1.1 | Инвентаризация водных объектов ООПТ | Выявление современного состояния водных объектов ООПТ | КООСиПР | 170,0 | 100,0 | 70,0 | - | 2008-2009 годы |
| 1.1.2 | Инвентаризация лесных массивов ООПТ | Выявление современного состояния лесных массивов ООПТ | МУ Лесничество ЗАТО Северск | - | - | - | - | 2008 г. |
| 1.1.3 | Инвентаризация флоры ООПТ | Выявление современного состояния флоры ООПТ и популяций редких видов растений, включенных в Красную книгу Российской Федерации, Томской области | КООСиПР | 70,0 | - | 70,0 | - | 2009 г. |
| 1.1.4 | Инвентаризация фауны ООПТ | Выявление современного состояния фауны ООПТ и популяций редких видов животных и птиц, включенных в Красную книгу Российской Федерации, Томской области | КООСиПР | 230,0 | 160,0 | 70,0 | - | 2008-2009 годы |
| 1.2 | Инвентаризация земель на ООПТ | Выявление и ликвидация самозахвата земель в рекреационной зоне ООПТ | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | - | - | - | - | 2008-2009 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3 | Работы по землеустройству | Определение границ лесного участка ООПТ (согласно письму № ВК/0170 от 26.01.2007 Федерального агентства кадастра объектов недвижимости) | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 80,0 | 80,0 | - | - | 2008 г. |
| 1.4 | Подготовка проектной документации о местоположении, границах, площади и других характеристиках лесных участков | Определение границ лесного участка ООПТ (согласно письму № ВК/0170 от 26.01.2007 Федерального агентства кадастра объектов недвижимости) | КООСиПР | - | - | - | - | 2008 г. |
| 1.5 | Межевание земельного участка ООПТ | Выполнение подготовительного этапа для постановки на государственный кадастровый учет земельного участка ООПТ | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 140,0 | - | 140,0 | - | 2009 г. |
| 1.6 | Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка ООПТ | Государственная регистрация права собственности на земельный участок ООПТ, внесение сведений в Единый государственный реестр земель | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 50,0 | - | 50,0 | - | 2009 г. |
| 1.7 | Геодезическая съемка на территории ООПТ | Подготовка данных для создания картографического материала по ООПТ | Управление архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (конкурс) | 495,0 | 495,0 | - | - | 2008-2009 годы |
| 1.8 | Создание картографического материала ООПТ | Получение точных картогра-фических сведений об ООПТ | Управление архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (конкурс) | 260,0 | - | - | 260,0 | 2010 г. |
| 1.9 | Мониторинг состояния природных объектов ООПТ | Сбор данных о динамике изменений состояния природных объектов с целью корректировки деятельности по охране ООПТ | КООСиПР | 220,0 | 100,0 | 60,0 | 60,0 | 2008-2010 годы |
| 1.10 | Мониторинг санитарного состояния водных объектов и пляжей в рекреационной зоне ООПТ | Наблюдение за санитарным состоянием озер и пляжей в рекреационной зоне ООПТ позволит обеспечить безопасный отдых населения | КООСиПР | 290,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 2008-2010 годы |
| 1.11 | Гидрологические исследования водной экосистемы ООПТ | Позволят оценить современное состояние естественной гидро-логической связи озер ООПТ и методы ее поддержания и корректировки | КООСиПР | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 2008-2010 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.12 | Исследование состояния оз.Круглого с целью выявления эффективных мето-дов его восстановления и поддержания в нем нормального уровня воды | Выявление научно обоснованных методов сохранения оз.Круглого для предотвращения его гибели | КООСиПР | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 2008-2010 годы |
|  | Итого по направлению 1 | 2405,0 | 1225,0 | 660,0 | 520,0 |  |
| 2 | Мероприятия по организации рекреационной зоны ООПТ |
| 2.1 | Организация поста спасательной службы на озерах ООПТ | Обеспечение безопасности людей при массовом отдыхе на озерах ООПТ | Управление по делам защиты населения и территорий от ЧС Администрации ЗАТО Северск | 400,0 | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 2008-2010 годы |
| 2.2 | Организация летней торговли в пляжной зоне озерного комплекса | Организация инфраструктуры массового отдыха населения | Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации ЗАТО Северск | - | - | - | - | 2008-2010 годы |
| 2.3 | Организация и проведение торгов на право заключения договора аренды земельного участка в целях размещение объектов летней торговли | Организация инфраструктуры массового отдыха населения | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (конкурс) | 20,0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 2008-2010 годы |
| 2.4 | Ликвидация свалки бытовых отходов у оз.Мальцево | Предотвращение попадания в оз.Мальцево стоков со свалки бытовых отходов | Управление капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Адми-нистрации ЗАТО Северск | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 2008-2010 годы |
| 2.5 | Выявление несанкционированных мест хранения отходов на территории ООПТ | Подготовительный этап для организации работ по ликвидации свалок | МУ Лесничество ЗАТО Северск, отдел по управлению внегородскими территориями Администрации ЗАТО Северск | - | - | - | - | 2008-2009 годы |
| 2.6 | Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов на территории ООПТ | Предотвращение загрязнения территории ООПТ отходами | Управление капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Адми-нистрации ЗАТО Северск | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2008-2010 годы |
| 2.7 | Проектно-изыскательские работы по строительству автостоянок и организации рекреационной зоны ООПТ с учетом инфраструктуры для обслуживания отдыхающих рядом с озером Мальцево | Предотвращение загрязнения озер и их водоохранных зон нефтепродуктами. Организация инфраструктуры массового отдыха населения в рекреационной зоне ООПТ | Управление архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск | - | - | - | - | 2008 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.8 | Проектно-изыскательские работы по строительству автостоянок и организации рекреационной зоны ООПТ с учетом инфраструктуры для обслуживания отдыхающих рядом с озером Круглое | Предотвращение загрязнения озер и их водоохранных зон нефтепродуктами. Организация инфраструктуры массового отдыха населения в рекреационной зоне ООПТ | Управление архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (конкурс) | 250,0 | 250,0 | - | - | 2008 г. |
| 2.9 | Устройство контейнерных площадок размером 3х5м (15 м2), 6 площадок | Предотвращение загрязнения территории ООПТ отходами | Управление капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Адми-нистрации ЗАТО Северск | 150,0 | 100,0 | 50,0 | 0 | 2008-2009 годы |
| 2.10 | Установка контейнеров объемом 0,8 м3 под бытовые отходы (всего 12 шт., из них оз.Круглое - 3 шт., оз.Мальцево - 6 шт.) | Предотвращение загрязнения территории ООПТ отходами | Управление капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Адми-нистрации ЗАТО Северск | 80,0 | 40,0 | 40,0 | - | 2008-2009 годы |
| 2.11 | Изготовление и установка 2 туалетов в 100 м от озер Мальцево и Круглое (всего 4 шт.) | Предотвращение загрязнения территории ООПТ | Управление капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Адми-нистрации ЗАТО Северск | 100,0 | 100,0 | - | - | 2008 г. |
| 2.12 | Уборка пляжей озер в летний период | Предотвращение загрязнения озер и их водоохранных зон отходами | Управление капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Адми-нистрации ЗАТО Северск | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2008-2010 годы |
| 2.13 | Организация и проведение торгов на право заключения договора аренды земельного участка для размещения пункта проката весельных лодок и катамаранов на оз.Мальцево | Организация культурного отдыха населения | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (конкурс) | 20,0 | - | 10,0 | 10,0 | 2008-2010 годы |
| 2.14 | Организация и проведение торгов на право заключения договора аренды земельного участка для размещения пункта проката весельных лодок и катамаранов на оз.Круглое | Организация культурного отдыха населения | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (конкурс) | 20,0 | - | 10,0 | 10,0 | 2008-2010 годы |
|  | Итого по направлению 2 |  |  | 2090,0 | 1140,0 | 520,0 | 430,0 |  |
| 3 | Организация охраны ООПТ |
| 3.1 | Обеспечение охраны общественного порядка на территории ООПТ по согласованным планам | Обеспечение реагирования правоохранительных органов на правонарушения на ООПТ | УВД МВД России в г.Северск | 78,0 | 32,0 | 22,0 | 24,0 | 2008-2010 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.2 | Проведение конкурса на изготовление и установку аншлагов по периметру ООПТ (всего 60 шт.) | Обозначение на местности границ ООПТ с целью предотвращения нарушения режима ООПТ, профилактики правонарушений | КООСиПР (конкурс) | 400,0 | 250,0 | 75,0 | 75,0 | 2008-2010 годы |
| 3.3 | Организация экологического контроля за соблюдением режима охраны ООПТ | Осуществление экологического контроля за соблюдением режима охраны ООПТ | КООСиПР | - | - | - | - | 2008-2010 годы |
| 3.4 | Организация лесохозяйственных мероприятий и мер по охране лесов ООПТ от пожара | Сохранение и восстановление лесов ООПТ | КООСиПР | 60,0 | - | 30,0 | 30,0 | 2008-2010 годы |
|  | Итого по направлению 3 |  |  | 538,0 | 282,0 | 127,0 | 129,0 |  |
| 4 | Эколого-просветительская деятельность |
| 4.1 | Ведение рекламно-информационной деятельности (выпуск календарей, буклетов, статей об ООПТ в газетах, передачи на телевидении) | Формирование позитивного отношения населения к природоохранной деятельности | КООСиПР | 320,0 | 170,0 | 75,0 | 75,0 | 2008-2010 годы |
| 4.2 | Вовлечение населения в природоохранную деятельность путем создания общественных объединений по охране ООПТ, в том числе студенческих и школьных | Активизация деятельности населения в природоохранном направлении | КООСиПР | 140,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 2008-2010 годы |
| 4.3 | Организация экологической детской площадки на ООПТ в летнее время | Экологическое образование и воспитание молодого поколения на примере организации ООПТ | КООСиПР | 225,0 | 55,0 | 80,0 | 90,0 | 2008-2010 годы |
| 4.4 | Создание страницы ООПТ на странице КООСиПР на сайте Администрации ЗАТО Северск в Интернете | Информационная поддержка деятельности ООПТ, организация прямой связи с населением ЗАТО Северск | КООСиПР | - | - | - | - | 2008 г. |
| 4.5 | Мероприятия по ООПТ в рамках Дней защиты от экологической опасности | Осуществление мероприятий по охране ООПТ в рамках Дней защиты от экологической опасности | КООСиПР | 180,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 2008-2010 годы |
|  | Итого по направлению 4 |  |  | 865,0 | 315,0 | 265,0 | 285,0 |  |
|  | Всего по Программе |  |  | 5898,0 | 2962,0 | 1572,0 | 1364,0 |  |

Примечание: перечень мероприятий и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом хода реализации Программы и финансовых возможностей бюджета ЗАТО Северск.»