Приложение

к Решению Думы ЗАТО Северск

от__18.09.2008__№__58/13____

ИНФОРМАЦИЯ

о  ходе исполнения   целевой программы  «Строительство  (приобретение)  жилья и ликвидация ветхого  и  аварийного жилищного фонда   в ЗАТО Северск  в 2007-2010 годах с прогнозом до 2020 года»  в 2007-2008 годах

В  период  2007-2008  годов  в  рамках  исполнения целевой  программы  «Строительство  (приобретение)  жилья  и  ликвидации  ветхого                             и  аварийного жилищного фонда в ЗАТО Северск в 2007-2010 годах                        с прогнозом до 2020 года» был проведен аукцион среди застройщиков на строительство 92 квартир. По итогам аукциона заключено четыре муниципальных контракта. Сумма по заключенным контрактам составила 105 148, 9 тыс. руб. Согласно условиям аукциона и заключенным контрактам предоплата по ним в 2007 году составила 31 500 тыс. руб. в том числе за счет собственных средств  территории (местный бюджет) -15 000 тыс. руб.                    и средств федерального бюджета -16 500 тыс. руб. В 2009 году по условиям контрактов будет завершено строительство жилья  произведен окончательный расчет в сумме 73 648, 9 тыс. руб.

В 3-ем квартале 2008 года предполагается корректировка программы «Строительство приобретение)  жилья и ликвидация ветхого  и  аварийного жилищного фонда   в ЗАТО Северск  в 2007-2010 годах с прогнозом до 2020 года». Средства бюджета ЗАТО Северск в сумме 20 315,75 тыс. руб., предусмотренные на финансирование целевой программы в 2008 году, будут перенесены на 2009 год на погашение в полном объеме уже возникших обязательств по заключенным муниципальным контрактам в 2007 году.

Управлением имущественных отношений  Администрации ЗАТО Северск заключено четыре контракта с вводом жилья в 2009 году. Данные представлены в таблице.

| № п/п | Победитель аукциона | Кол-во квартир | Сумма контракта (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО « Химстрой-С» | 31 | 32557,7 |
| 2 | Муниципальное унитарное предприятие «Агентство по жилищному кредитованию» | 29 | 30553,9 |
| 3 |  | 16 | 21210,3 |
| 4 |  | 16 | 20827,0 |