Приложение

к Решению Думы ЗАТО Северск

от __17.04.2008__№____50/12__

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения целевой программы

«Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений на 2007-2010 годы», утверждённой Решением Думы ЗАТО Северск

от 14.12.2006 № 25/5, за 2007 год

Основной целью программы «Укрепление и развитие материально-технической базы детских оздоровительных учреждений на 2007-2010 годы», утверждённой Решением Думы ЗАТО Северск от 14.12.2006 № 25/5, (далее - Программа) является создание развитой материально-технической базы лагерей, соответствующей всем требованиям безопасной жизнедеятельности оздоровительного учреждения.

Согласно Решению Думы ЗАТО Северск № 25/5 от 14.12.2006 по Программе           на 2007 год запланирован капитальный ремонт оздоровительных лагерей в сумме  5100,0 тыс. руб., в том числе за счет субсидий бюджета Томской области - 2150 тыс. руб., за счет субвенций федерального бюджета - 2950  тыс. руб.

В бюджете ЗАТО Северск на 2007 год расходы на капитальный ремонт оздоровительных лагерей на реализацию мероприятий Программы были утверждены        на сумму 5163,6 тыс. руб., в том числе, за счет средств областного бюджета (субсидии) – 2213,6 тыс. руб. и за счет средств федерального бюджета (субвенции) - 2950,0 тыс. руб.

Фактические расходы за 2007 год по капитальному ремонту оздоровительных лагерей составили  5160,63 тыс. руб. Кассовые расходы на 31.12.2007 – 5160,63 тыс. руб. (более подробная информация в приложении, таблицы 1 и 2).

Реализация Программы в 2007 году осуществлялась по  3 муниципальным детским  оздоровительным  учреждениям:

- МУ ДОЛ «Берёзка»   выполнен капитальный ремонт кровли жилого  детского  корпуса № 2 на  сумму 382,0  тыс. руб., по Программе расходы на капитальный ремонт приняты на сумму 537,0 тыс. руб.

Экономия в сумме 155,0 тыс. руб. сложилась в результате проведения конкурса     на выполнение данного вида работ (муниципальный контракт от 16.07.2007 № 4);

- МУ ОЛ «Зелёный мыс» по Программе на выполнение капитального ремонта водопровода на 2007 год утверждено – 3200,0 тыс. руб. В соответствии с Программой финансирование на капитальный ремонт составило 3199,9 тыс. руб.

Фактические расходы произведены на сумму 3197,0 тыс. руб., из них, за счет средств федерального бюджета – 2950,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 247,01 тыс. руб.  Получена  экономия областных субсидий в сумме 2,91 тыс. руб.

- МУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» согласно Программе было принято на капитальный ремонт – 1363,0 тыс. руб.

Фактические расходы составили составили 1581,6 тыс. руб.

В 2007 году произведен капитальный ремонт зала массовых  мероприятий на сумму – 547,6 тыс. руб., ремонт душевых кабин на сумму 1034,0 тыс. руб.

Дополнительные расходы сложились в результате увеличения объёмов работ по  ремонту душевых и ремонту зала массовых мероприятий на 34,02 тыс. руб. и 184,65 тыс. руб. соответственно. Увеличение составило 218,67 тыс. руб.

Все работы по капитальному ремонту проводились после проведения конкурсов.