|  |  | Приложение к Решению Думы ЗАТО Северск от _30.06.2008__№__54/4______ |
| --- | --- | --- |
|  |  | «Приложение |
|  |  | к целевой программе «Развитие особо охраняемой природной территории местного значения «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск» на 2008-2010 годы, утвержденной Решением Думы ЗАТО Северск от 30.08.2007 № 37/12 |

Перечень

мероприятий по направлениям реализации целевой программы «Развитие особо охраняемой природной территории местного значения    «Озерный комплекс пос.Самусь ЗАТО Северск»  на 2008-2010 годы

| № п/п |  | Наименование и содержание мероприятий | Конечный результат реализации мероприятий |  |  | Исполнитель | Объёмы финансирования в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (за счет бюджета ЗАТО Северск) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2008 г. |  |  | 2009 г. |  |  | 2010 г. |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 |
| 1 |  | Инвентаризация и мониторинг состояния особо охраняемой природной территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Инвентаризация природных объектов ООПТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Инвентаризация водных объектов ООПТ | Выявление современного состояния водных объектов ООПТ |  |  | КООСиПР | 170,0 |  | 100,0 |  |  | 70,0 |  | - | 2008-2009 годы |
| 1.1.2 |  | Инвентаризация лесных массивов ООПТ | Выявление современного состояния лесных массивов ООПТ |  |  | МУ Лесничество ЗАТО Северск | - |  | - |  |  | - |  | - | 2008 г. |
| 1.1.3 |  | Инвентаризация флоры ООПТ | Выявление современного состояния флоры ООПТ и популяций редких видов растений, включенных в Красную книгу Российской Федерации, Томской области |  |  | КООСиПР | 70,0 |  | - |  |  | 70,0 |  | - | 2009 г. |
| 1.1.4 |  | Инвентаризация фауны ООПТ | Выявление современного состояния фауны ООПТ и популяций редких видов животных и птиц, включенных в Красную книгу Российской Федерации, Томской области |  |  | КООСиПР | 230,0 |  | 160,0 |  |  | 70,0 |  | - | 2008-2009 годы |
| 1.2 |  | Инвентаризация земель на ООПТ | Выявление и ликвидация самозахвата земель в рекреационной зоне ООПТ |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | - |  | - |  |  | - |  | - | 2008-2009 годы |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 1.3 |  | Работы по землеустройству | Определение границ лесного участка ООПТ (согласно письму № ВК/0170 от 26.01.2007 Федерального агентства кадастра объектов недвижимости) |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 80,0 |  | 80,0 |  |  | - |  | - | 2008 г. |
| 1.4 |  | Подготовка проектной документации о местоположении, границах, площади и других характеристиках лесных участков | Определение границ лесного участка ООПТ (согласно письму № ВК/0170 от 26.01.2007 Федерального агентства кадастра объектов недвижимости) |  |  | КООСиПР | - |  | - |  |  | - |  | - | 2008 г. |
| 1.5 |  | Межевание земельного участка ООПТ | Выполнение подготовительного этапа для постановки на государственный кадастровый учет земельного участка ООПТ |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 140,0 |  | - |  |  | 140,0 |  | - | 2009 г. |
| 1.6 |  | Постановка на государственный кадастровый учет земельного участка ООПТ | Государственная регистрация права собственности на земельный участок ООПТ, внесение сведений в Единый государственный реестр земель |  |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | 50,0 |  | - |  |  | 50,0 |  | - | 2009 г. |
| 1.7 |  | Геодезическая съемка на территории ООПТ | Подготовка данных для создания картографического материала по ООПТ |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (конкурс) | 495,0 |  | 495,0 |  |  | - |  | - | 2008-2009 годы |
| 1.8 |  | Создание картографического материала ООПТ | Получение точных картогра-фических сведений об ООПТ |  |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (конкурс) | 260,0 |  | - |  |  | - |  | 260,0 | 2010 г. |
| 1.9 |  | Мониторинг состояния природных объектов ООПТ | Сбор данных о динамике изменений состояния природных объектов с целью корректировки деятельности по охране ООПТ |  |  | КООСиПР | 220,0 |  | 100,0 |  |  | 60,0 |  | 60,0 | 2008-2010 годы |
| 1.10 |  | Мониторинг санитарного состояния водных объектов и пляжей в рекреационной зоне ООПТ | Наблюдение за санитарным состоянием озер и пляжей в рекреационной зоне ООПТ позволит обеспечить безопасный отдых населения |  |  | КООСиПР | 290,0 |  | 90,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 2008-2010 годы |
| 1.11 |  | Гидрологические исследования водной экосистемы ООПТ | Позволят оценить современное состояние естественной гидро-логической связи озер ООПТ и методы ее поддержания и корректировки |  |  | КООСиПР | 200,0 |  | 100,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 | 2008-2010 годы |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 1.12 |  | Исследование состояния оз.Круглого с целью выявления эффективных мето-дов его восстановления и поддержания в нем нормального уровня воды | Выявление научно обоснованных методов сохранения оз.Круглого для предотвращения его гибели |  |  | КООСиПР | 200,0 |  | 100,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 | 2008-2010 годы |
|  |  | ## Итого по направлению 1 |  |  |  |  | 2405,0 |  | 1225,0 |  |  | 660,0 |  | 520,0 |  |
| 2 | Мероприятия по организации рекреационной зоны ООПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Организация поста спасательной службы на озерах ООПТ |  | Обеспечение безопасности людей при массовом отдыхе на озерах ООПТ |  | Управление по делам защиты населения и территорий от ЧС Администрации ЗАТО Северск | 400,0 |  | 300,0 |  |  | 50,0 |  | 50,0 | 2008-2010 годы |
| 2.2 |  | Организация летней торговли в пляжной зоне озерного комплекса |  | Организация инфраструктуры массового отдыха населения |  | Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации ЗАТО Северск | - |  | - |  |  | - |  | - | 2008-2010 годы |
| 2.3 |  | Организация и проведение торгов на право заключения договора аренды земельного участка в целях размещение объектов летней торговли |  | Организация инфраструктуры массового отдыха населения |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (конкурс) | 20,0 |  | 0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 | 2008-2010 годы |
| 2.4 |  | Ликвидация свалки бытовых отходов у оз.Мальцево |  | Предотвращение попадания в оз.Мальцево стоков со свалки бытовых отходов |  | Управление капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Адми-нистрации ЗАТО Северск | 450,0 |  | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 150,0 | 2008-2010 годы |
| 2.5 |  | Выявление несанкционированных мест хранения отходов на территории ООПТ |  | Подготовительный этап для организации работ по ликвидации свалок |  | МУ Лесничество ЗАТО Северск, отдел по управлению внегородскими территориями Администрации ЗАТО Северск | - |  | - |  |  | - |  | - | 2008-2009 годы |
| 2.6 |  | Ликвидация несанкционированных мест хранения отходов на территории ООПТ |  | Предотвращение загрязнения территории ООПТ отходами |  | Управление капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Адми-нистрации ЗАТО Северск | 300,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 2008-2010 годы |
| 2.7 |  | Проектно-изыскательские работы по строительству автостоянок и организации рекреационной зоны ООПТ с учетом инфраструктуры для обслуживания отдыхающих рядом с озером Мальцево |  | Предотвращение загрязнения озер и их водоохранных зон нефтепродуктами. Организация инфраструктуры массового отдыха населения в рекреационной зоне ООПТ |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск | - |  | - |  |  | - |  | - | 2008 г. |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 2.8 |  | Проектно-изыскательские работы по строительству автостоянок и организации рекреационной зоны ООПТ с учетом инфраструктуры для обслуживания отдыхающих рядом с озером Круглое |  | Предотвращение загрязнения озер и их водоохранных зон нефтепродуктами. Организация инфраструктуры массового отдыха населения в рекреационной зоне ООПТ |  | Управление архитектуры и градостроительства Администрации ЗАТО Северск (конкурс) | 250,0 |  | 250,0 |  |  | - |  | - | 2008 г. |
| 2.9 |  | Устройство контейнерных площадок размером 3х5м (15 м2), 6 площадок |  | Предотвращение загрязнения территории ООПТ отходами |  | Управление капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Адми-нистрации ЗАТО Северск | 150,0 |  | 100,0 |  |  | 50,0 |  | 0 | 2008-2009 годы |
| 2.10 |  | Установка контейнеров объемом 0,8 м3 под бытовые отходы (всего 12 шт., из них оз.Круглое - 3 шт., оз.Мальцево - 6 шт.) |  | Предотвращение загрязнения территории ООПТ отходами |  | Управление капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Адми-нистрации ЗАТО Северск | 80,0 |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  | - | 2008-2009 годы |
| 2.11 |  | Изготовление и установка 2 туалетов в 100 м от озер Мальцево и Круглое (всего 4 шт.) |  | Предотвращение загрязнения территории ООПТ |  | Управление капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Адми-нистрации ЗАТО Северск | 100,0 |  | 100,0 |  |  | - |  | - | 2008 г. |
| 2.12 |  | Уборка пляжей озер в летний период |  | Предотвращение загрязнения озер и их водоохранных зон отходами |  | Управление капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Адми-нистрации ЗАТО Северск | 300,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 100,0 | 2008-2010 годы |
| 2.13 |  | Организация и проведение торгов на право заключения договора аренды земельного участка для размещения пункта проката весельных лодок и катамаранов на оз.Мальцево |  | Организация культурного отдыха населения |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (конкурс) | 20,0 |  | - |  |  | 10,0 |  | 10,0 | 2008-2010 годы |
| 2.14 |  | Организация и проведение торгов на право заключения договора аренды земельного участка для размещения пункта проката весельных лодок и катамаранов на оз.Круглое |  | Организация культурного отдыха населения |  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (конкурс) | 20,0 |  | - |  |  | 10,0 |  | 10,0 | 2008-2010 годы |
|  |  | Итого по направлению 2 |  |  |  |  | 2090,0 |  | 1140,0 |  |  | 520,0 |  | 430,0 |  |
| 3 |  | # Организация охраны ООПТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Обеспечение охраны общественного порядка на территории ООПТ по согласованным планам |  | Обеспечение реагирования правоохранительных органов на правонарушения на ООПТ |  | УВД МВД России в г.Северск | 78,0 |  |  | 32,0 |  |  | 22,0 | 24,0 | 2008-2010 годы |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 3.2 |  | Проведение конкурса на изготовление и установку аншлагов по периметру ООПТ (всего 60 шт.) |  | Обозначение на местности границ ООПТ с целью предотвращения нарушения режима ООПТ, профилактики правонарушений |  | КООСиПР (конкурс) | 400,0 |  |  | 250,0 |  |  | 75,0 | 75,0 | 2008-2010 годы |
| 3.3 |  | Организация экологического контроля за соблюдением режима охраны ООПТ |  | Осуществление экологического контроля за соблюдением режима охраны ООПТ |  | КООСиПР | - |  |  | - |  |  | - | - | 2008-2010 годы |
| 3.4 |  | Организация лесохозяйственных мероприятий и мер по охране лесов ООПТ от пожара |  | Сохранение и восстановление лесов ООПТ |  | КООСиПР | 60,0 |  |  | - |  |  | 30,0 | 30,0 | 2008-2010 годы |
|  |  | Итого по направлению 3 |  |  |  |  | 538,0 |  |  | 282,0 |  |  | 127,0 | 129,0 |  |
| 4 |  | # Эколого-просветительская деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Ведение рекламно-информационной деятельности (выпуск календарей, буклетов, статей об ООПТ в газетах, передачи на телевидении) |  | Формирование позитивного отношения населения к природоохранной деятельности | КООСиПР |  | 320,0 |  |  | 170,0 |  |  | 75,0 | 75,0 | 2008-2010 годы |
| 4.2 |  | Вовлечение населения в природоохранную деятельность путем создания общественных объединений по охране ООПТ, в том числе студенческих и школьных |  | Активизация деятельности населения в природоохранном направлении | КООСиПР |  | 140,0 |  |  | 40,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 2008-2010 годы |
| 4.3 |  | Организация экологической детской площадки на ООПТ в летнее время |  | Экологическое образование и воспитание молодого поколения на примере организации ООПТ | КООСиПР |  | 225,0 |  |  | 55,0 |  |  | 80,0 | 90,0 | 2008-2010 годы |
| 4.4 |  | Создание страницы ООПТ на странице КООСиПР на сайте Администрации ЗАТО Северск в Интернете |  | Информационная поддержка деятельности ООПТ, организация прямой связи с населением ЗАТО Северск | КООСиПР |  | - |  |  | - |  |  | - | - | 2008 г. |
| 4.5 |  | Мероприятия по ООПТ в рамках Дней защиты от экологической опасности |  | Осуществление мероприятий по охране ООПТ в рамках Дней защиты от экологической опасности | КООСиПР |  | 180,0 |  |  | 50,0 |  |  | 60,0 | 70,0 | 2008-2010 годы |
|  |  | Итого по направлению 4 |  |  |  |  | 865,0 |  |  | 315,0 |  |  | 265,0 | 285,0 |  |
|  |  | Всего по Программе |  |  |  |  | 5898,0 |  |  | 2962,0 |  |  | 1572,0 | 1364,0 |  |

Примечание: перечень мероприятий и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом хода реализации Программы и финансовых возможностей бюджета ЗАТО Северск.»