Приложение

к Решению Думы ЗАТО Северск

от _18.12.2008_№ __66/11____

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения Программы

повышения безопасности дорожного движения в ЗАТО Северск

на 2007-2009 годы, утвержденной Решением Думы ЗАТО Северск

от 28.12.2006 № 27/17,  за 10 месяцев 2008 года

В 2008 году на реализацию мероприятий по двум направлениям Программы повышения безопасности дорожного движения в ЗАТО Северск на 2007-2009 годы, утвержденной Решением Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/17 «Об утверждении Программы повышения безопасности  дорожного движения в ЗАТО Северск на 2007-2009 годы» (далее – Программа), было предусмотрено 10512,8 тыс. рублей из бюджета ЗАТО Северск. Фактическое финансирование Программы составило 100 процентов. Выполнение Программы за 10 месяцев 2008 года – 89,8 процента (9441,03 тыс. рублей), в том числе       по направлениям:

I. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

п. 1.1 - издано 4 вида печатной продукции (календари – 200 шт., открытки – 30 шт., листовки – 1500 шт., вымпелы (100 шт., памятки (1000 шт.) с тематикой по безопасности дорожного движения на сумму 41,3 тыс. рублей);

п. 1.2 - ежемесячно разрабатывался и выпускался информационный бюллетень ОГИБДД УВД МВД России в г.Северск, освоено 7,7 тыс. рублей, остаток финансирования на декабрь 700 руб.;

п. 1.3 - заключен договор о разработке, изготовлении и установке баннеров                      на тематику безопасности дорожного движения. Заказано два баннера, разработан                        и установлен баннер с тематикой «ГИБДД к юбилею города». Расходы составили 60,8 тыс. рублей;

п. 1.4 -  Проводится конкурс на лучшее освещение проблем БДД среди средств массовой информации ЗАТО Северск, итоги будут подведены в декабре 2008 г.;

п. 2.1 - проведена подготовка к проведению городской олимпиады по правилам дорожного движения, а также подготовка к проведению конкурса «Анимация» среди школьников.  Изготовлены  баннер, вымпелы (45 шт.), почетные грамоты (8 шт.), приобретены ценные подарки для участников данных мероприятий. В марте 2008 года проведены городская олимпиада по правилам дорожного движения в экзаменационном классе ГАИ МВД России в г.Северск и конкурс детского рисунка «Анимация». Проведено награждение участников данных мероприятий. В мае 2008 года проведен городской конкурс «Школа  безопасности», одним из этапов которого был этап «Знание правил дорожного движения». Изготовлены и вручены грамоты и ценные призы. Проведен  конкурс «Безопасное колесо». Расходы составили 50 тыс. рублей;

п. 2.2 - изготовлены и установлены 4 информационных окна по тематике безопасности дорожного движения, 2 информационных стенда установлены на территории ГАИ и еще 2 информационных стенда на СКПП и ЦКПП, размещена информация. Расходы составили 50,0 тыс. рублей;

п. 2.3 - заказана печатная и сувенирная продукция (вымпела, буклеты, ручки)             с тематикой безопасности дорожного движения на сумму 15,0 тыс. рублей;

п. 3.1 – Получена заказанная продукция от ООО «Профтехнология» (наглядная агитация) – электронный стенд., магнитная доска со знаками, плакаты по БДД, костюмы ЮИД. Сумма освоена полностью в размере 45 тыс. рублей;

п. 3.2 - проведены профилактические операции «Ура - каникулы!» с 19 по 25 мая 2008 г., «Внимание дети!» - с 26 мая по 15 июня 2008 г. Выделенная сумма в размере       15,0 тыс. рублей освоена полностью;

п. 3.3 - организована профильная смена отряда ЮИД в пришкольном лагере                МОУ «СОШ № 80», проведены детские конкурсы и викторины (МОУ «СОШ № 80»,               МОУ «СОШ № 76», МОУ «СОШ № 83», МДОУ «Детский сад ОВ № 31», МДОУ «Детский сад № 55»). Выделенная сумма в размере 47,0 тыс. рублей освоена полностью;

п. 3.4 - заключен договор с типографией «Сибирь» на 17,9 тыс. рублей, проведена дизайнерская разработка плакатов «Дорожная ловушка». Плакаты изготовлены и получены, ведётся их распространение в общеобразовательных учреждениях;

п. 3.5 - заключён договор с ООО «Индор-знаком» на приобретение детских световозвращающих шевронов. Во II и III кварталах 2008 года получена готовая продукция на 50 тыс. рублей и распространена в общеобразовательных учреждениях;

п. 3.6 – на базе МОУ «СОШ № 83» проведен смотр-конкурс общеобразовательных учреждений на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Подведены итоги, выданы призы на сумму 5,0 тыс. руб.;

п. 3.7 - 27 мая 2008 г. проведен конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо», изготовлены грамоты, вручены призы. Выделенная сумма в размере 10,0 тыс. рублей освоена полностью;

п. 3.8 - в 20 общеобразовательных учреждениях ЗАТО Северск оборудованы школьные уголки по правилам дорожного движения. Реализовано 23,0 тыс. рублей.

п. 3.9 -  проведен семинар с преподавателями школ по методике обучения учащихся правилам дорожного движения. Выделенная сумма в размере 0,5 тыс. рублей освоена полностью;

п. 3.10 – ежемесячно проводится выборка нарушений ПДД детьми до 16 лет,              с регистрацией в базе данных по общеобразовательным учреждениям. В конце месяца производится информирование Управления образования Администрации ЗАТО Северск      и общеобразовательных учреждений о количестве нарушений;

п. 3.11 – приобретены материалы и пособия по безопасности дорожного движения  для базового учреждения по изучению Правил дорожного движения (МОУ «СОШ № 83») на сумму 2,4 тыс. рублей;

п. 3.12 - городской детский творческий фестиваль «Зебра» проведен в июне         2008 года, изготовлены грамоты, вручены призы, освоена вся сумма в размере 20,0 тыс. рублей.

п. 3.13 - в МОУ «СОШ № 83» проведены конкурсы и викторины по тематике БДД, выделенная сумма в размере 25,0 тыс. рублей реализована;

п. 4  - для ОГИБДД УВД МВД России в г.Северск в 2008 году приобретено                       6 автомобилей, 6 сигнально-говорящих установок на автомобили и 6 алкотестеров,                    15 видеокамер для фиксации нарушений ПДД, всего на сумму 4483,0 тыс. рублей;

п. 5.1 – в соответствии с каждой проводимой операцией разработана                           и распространена печатная продукция (листовки, памятки) на автотранспортных предприятиях на сумму 15,0 тыс. рублей;

п. 5.2 - ежегодно весной и осенью выполняется комплексное обследование автобусных маршрутов, эксплуатационного состояния дорог и обустройства улично-дорожной сети.

Последнее обследование состоялось 18 и 19 сентября, обследованы автомобильные дороги общей протяженностью 182 км (внегородские дороги протяженностью – 83 км, дороги общего пользования г.Северска протяженностью – 99 км).

В ходе осмотра установлено, что, согласно акту обследования от 18 апреля 2008 г.:

| Выявлено замечаний | Устранено в установленные сроки | Не устранено | Включено новых |
| --- | --- | --- | --- |
| 183 | 146 | 37 | 6. |

Основная масса замечаний выполнена. Невыполненными остались замечания                        на второстепенных автомобильных дорогах, дорогах, по которым не осуществляется движение общественного транспорта с установленными и обозначенными местами остановок и имеющих наименьшую интенсивность движения транспортных средств. Некоторые вопросы требуют разработки дополнительных проектов и дополнительного финансирования.

Результаты обследования показывают, что техническое состояние автомобильных дорог удовлетворительное;

п. 5.3 – Фактов не устранения выявленных недостатков, в содержании железнодорожных переездов на автомобильных дорогах ЗАТО Северск не выявлено.

II. Организационно – планировочные и инженерные меры, направленные

на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

п. 1 - по котировке ПКФ «Светлана» оборудованы пешеходные ограждения                       на ул.Калинина, 58 на сумму 200,0 тыс. рублей;

п. 2 – финансирование в 2008 году не предусмотрено;

п. 3 – заменено 14 пешеходных секций с индикаторами обратного отсчета времени,         в том числе на перекрестке просп.Коммунистический с ул.Солнечная – 6 шт.                          и просп.Коммунистический с ул.Царевского – 8 шт., освоено средств на сумму 169,0 тыс. рублей, остаток – 0,6 тыс. рублей;

п. 4 - работы по разметке проезжей части автомобильных дорог на 01 ноября 2008 г. выполнены и приняты с составлением актов о приемке выполненных работ на сумму  2682,0 тыс. рублей. Разработаны схемы дорожной разметки на улично-дорожной сети г.Северск (Альбом № 1), схемы дорожной разметки на улично-дорожной сети г.Северск (Альбом 2) находится на проверке в ОГИБДД УВД МВД России в г.Северск, планируется освоить денежные средства в размере 237,3 тыс. рублей. Прогноз: 22,0 тыс. рублей не будут востребованы;

п. 5 - финансирование в 2008 году не предусмотрено;

п. 6 - финансирование в 2008 году не предусмотрено;

п. 7 - работы по установке и замене дорожных знаков выполнены и сданы                            на сумму 599,7 тыс. рублей (установлено 196 дорожных знаков, заменено – 107).                 Не освоено 440,3 тыс. рублей. Освоение данной суммы планируется в декабре 2008 г.;

п. 8 - проведена замена обычных светофорных головок на светодиодные                            на светофоре по просп.Коммунистический – ул.Первомайская, ул.Калинина - МОУ «СОШ № 83». Заменен контролер на светофорном объекте, расположенном ул.Калинина - МОУ «СОШ № 83». Установлен светофор на ул.Калинина, 88 (МОУ «Северская гимназия»). Освоено 846,33 тыс. рублей из 1217,2 тыс. рублей. Не освоено 370,87 тыс. рублей. Планируется в декабре заменить устаревшие светофоры на перекрестках ул.Калинина – ул.Курчатова, ул.Советская – Северная автодорога;

п. 9 - финансирование в 2008 году не предусмотрено.