### Томская область

ДУМА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК

# РЕШЕНИЕ

___18.12.2008__№___66/5________

О внесении изменений                 в Решение Думы ЗАТО Северск от 28.08.2008 № 57/2 «Об утверждении Инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации   г.Северска на 2009-2011 годы, разработанной Открытым акционерным обществом «Северский водоканал»

В соответствии со статьей 27 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области, рассмотрев представленный Администрацией ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 28.08.2008 № 57/2 «Об утверждении Инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации  г.Северска на 2009-2011 годы, разработанной Открытым акционерным обществом «Северский водоканал»,

ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК  РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 28.08.2008 № 57/2         «Об утверждении Инвестиционной программы по развитию, реконструкции    и модернизации систем коммунального водоснабжения и канализации           г.Северска на 2009-2011 годы, разработанной Открытым акционерным обществом «Северский водоканал» (далее – Программа), следующие изменения:

1) раздел «Объемы и источники финансирования Программы» в паспорте  Программы изложить в новой редакции:

| «Объемы и источники финансирования Программы | Необходимый объем финансирования для реализации Программы составляет 4 586 216,0 тыс. руб., в т.ч.: 2009 год – 1 446 540,9 тыс.руб.; 2010 год − 1 466 625,1 тыс.руб.; 2011 год − 1 673 050,0 тыс.руб., в т.ч. за счет надбавки к тарифам на услуги: - водоснабжения – 49 700,0 тыс.руб.; - водоотведения – 42 000,0 тыс.руб.»; |
| --- | --- |

2) в пункте 1.8 таблицу 8 «Мероприятия Программы по водоснабжению на 2009-2011 гг.» изложить в новой редакции:

«Таблица 8. Мероприятия Программы

по водоснабжению на 2009 – 2011 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Краткая характеристика проблемы | Ожидаемый Результат | Всего потребность в инвестициях, тыс. руб. | Сроки выполнения и стоимость мероприятий, тыс. руб. |  |  | Предпола-гаемый источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. По программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2007-2010 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство резервных скважин | Отсутствует нормативный резерв резервных скважин; часть скважин выработала свой ресурс | Повышение надежности подачи воды | 15 404 | - | 3 784 | 11 620 | Надбавка к тарифу |
| 2. | Очистка промывной воды на водозаборе № 2 | В системе водоподготовки отсутствует очистка промывной воды и обработки осадков | Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками | 5 044 | - | 5 044 | - | Надбавка к тарифу |
| 3. | Очистка промывной воды на водозаборе № 1 |  |  | 16 480 | - | - | 16 480 | Надбавка к тарифу |
| Итого по разделу 1: |  |  |  | 36 928 | - | 8 828 | 28 100 |  |
| 2. Предложения предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена насосов ЭЦВ на насосы «Грундфос» по 5 агрегатов в год | Низкое качество насосов ЭЦВ, частые остановки насосных агрегатов из-за поломок | Безаварийная работа насосов в скважинах | 3 500 | 1 750 | 1 750 |  | Надбавка к тарифу |
| 2. | Модернизация выработавшего свой срок насосных агрегатов в насосных станциях 3-го подъема | Большой процент износа насосного оборудования | Понижение аварийности работы насосных станций | 200 | 100 | 100 |  | Надбавка к тарифу |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Внедрение АСДКУ скважин, насосных станций, водоочистных сооружений | Низкий уровень информативности и оперативности при управлении работой оборудования | Повышение информативности и оперативности при управлении работой оборудования | 9 072 | 736,4 | 8335,6 |  | Надбавка к тарифу |
| 4. | Модернизация технологического оборудования и механизмов | Затрачивается много времени и средств на ремонт оборудования | Повышение оперативности при ликвидации аварий | 12 150 | 4 550 | 4 900 | 2 700 | Прочие инвести-ции |
| 5. | Строительство резервных скважин | Отсутствует нормативный резерв резервных скважин; часть скважин выработала свой ресурс | Повышение надежности подачи воды | 16 216 | 10 000 | 6 216 | - | Прочие инвести-ции |
| 6. | Строительство комплекса сооружений 3-го водозаборного узла | Санитарная обстановка в районе подземного водозабора №1 характеризуется как неблагоприятная, т.к. водозабор находится в зоне действия промышленных и коммунальных предприятий. | Исключение риска подачи воды городским потребителям, загрязненной химическими соединениями | 1 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | Прочие инвести-ции |
| 7. | Перекладка сетей водоснабжения | 100% износ сетей | Повышение надежности работы системы водоснабжения | 300 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Прочие инвести-ции |
| 8. | Разработка проектно-сметной документации и электромонтажные работы по реконструкции ТП № 203 водозабора № 1 | Большой процент износа оборудования | Повышение надежности работы системы электроснабжения | 400 | 400 | - | - | Прочие инвести-ции |
| 9. | Строительство трансформаторной подстанции 10/04 кВ на водозаборе № 1 | Отсутствие резерва для подключения дополнительных скважин | Повышение надежности работы системы электроснабжения | 10 000 | 10 000 | - | - | Прочие инвести-ции |
| 10. | Приобретение дизельных электростанций стационарного и мобильного типов для водозаборов | Отсутствие источника электроэнергии при возникновении нештатной ситуации в особый период | Будет обеспечена подача воды на нужды населения | 11 400 | 6 000 | 5 400 |  | Прочие инвести-ции |
| 11. | Замена воздушных линий 10 кВ на кабельные, предусмотрев схему АВР на в/з № 2 | Частые порывы воздушных линий электропередач | Повышение надежности подачи электроэнергии на скважины и ВОС | 20 000 | 10 000 | 10 000 |  | Прочие инвести-ции |
|  |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого по разделу 2: |  |  |  | 1 882 938 | 643 536,4 | 636 701,6 | 602 700 |  |
| ВСЕГО, в том числе за счет: |  |  |  | 1 919 866 | 643 536,4 | 645 529,6 | 630 800 |  |
| -надбавки к тарифу |  |  |  | 49 700 | 2 586,4 | 19 013,6 | 28 100 |  |
| -прочих инвестиций |  |  |  | 1 870 166 | 640 950 | 626 516 | 602 700»; |  |

3) в абзаце тринадцатом пункта 1.9 исключить предложение «Срок окупаемости инвестиционного проекта – срок со дня начала финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и объемом инвестиционных затрат приобретают положительное значение»;

4) в пункте 2.9 таблицу 15 «Мероприятия Программы по водоотведению на 2009-2011 гг.» пункта 2.9. изложить в новой редакции:

«Таблица 15. Мероприятия Программы

по водоотведению на 2009 – 2011 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Краткая характеристика проблемы | Ожидаемый результат | Всего потребность в инвестициях, тыс. руб. | Сроки выполнения и стоимость мероприятий, тыс. руб. |  |  | Предпола-гаемый источник финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. По программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2007-2010 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство КНС-1, коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково | 100% износ КНС-1 и напорных коллекторов; отсутствие системы канализации в Иглаково, удовлетворяющей санитарным требованиям | Создание условий для развития жилой застройки в западной части г.Северска и улучшение санитарной обстановки в Иглаково | 42 000 | 3 004,5 | 16 345,5 | 22 650 | Надбавка к тарифу |
| Итого по разделу 1: |  |  |  | 42 000 | 3 004,5 | 16 345,5 | 22 650 |  |
| 2. Предложения предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание программного комплекса для географической информационной системы по канализационным сетям и программного обеспечения для гидравлического расчета канализационных сетей | Отсутствие инструментальной методики оценки пропускной способности сетей канализации с целью определения несанкционированных сбросов сточных вод, прогнозирования засоров в сетях и объема перекладки сетей | Улучшение санитарной обстановки; улучшение методики планирования работы с сетями водоотведе-ния | 750 |  | 750 |  | Прочие инвестиции |
| 2. | Внедрение АСДКУ и АСУ КНС (автоматизиро-ванная система диспетчерского контроля и управления) | Отсутствие дистанционного контроля и управления технологическим оборудованием КНС | Повышение оперативнос-ти управле-ния и уменьшение аварийности | 13 600 |  | 4 000 | 9 600 | Прочие инвестиции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Строительство станций перекачки сточных вод, в т.ч.: |  |  | 2 310 000 | 700 000 | 700 000 | 910 000 | Прочие инвестиции |
| 3.1 | Строительство КНС-4Б и напорных коллекторов до здания ВНИПИЭТ | 100% износ КНС-4А | Повышение надежности работы | 310 000 | 100 000 | 100 000 | 110 000 | Прочие инвестиции |
| 3.2 | Строительство 2-х новых КНС и напорных коллекторов протяженностью 26 км с целью разгрузки самотечного коллектора Д=900мм | Пропускная способность самотечного коллектора Д=900мм исчерпана, в связи с чем подключение любой новой застройки в южной части города к сетям канализации невозможна | Возможность расширения застройки южной части города (мкр. «Сосновка», мкр. № 12) | 2 000 000 | 600 000 | 600 000 | 800 000 | Прочие инвестиции |
| 4. | Перекладка сетей водоотведения | 100% износ сетей | Уменьшение числа аварий, повышение надежности отведения сточной жидкости от потребителей | 300 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | Прочие инвестиции |
| Итого по разделу 2: |  |  |  | 2 624 350 | 800 000 | 804 750 | 1 019 600 |  |
| ВСЕГО, в том числе за счет: |  |  |  | 2 666 350 | 803004,5 | 821095,5 | 1 042 250 |  |
| Надбавки к тарифу |  |  |  | 42 000 | 3004,5 | 16345,5 | 22 650 |  |
| Прочих инвестиций |  |  |  | 2 624 350 | 800 000 | 804 750 | 1 019 600»; |  |

5) Раздел 3 «Расчет надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения» изложить в новой редакции:

«3. Расчет надбавки к тарифам на отпуск

питьевой воды и услуги водоотведения

Надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения рассчитаем по следующим формулам:

НТ пит.воды = И кач.воды/Q пит.воды

НТ канал. = И кач.канал./Q канал., где:

И кач.воды – инвестиции, направляемые на модернизацию, реконструкцию существующих или строительство новых объектов систем коммунального водоснабжения, результатом которых является улучшение качества питьевой воды и показателей работы системы коммунального водоснабжения, сокращение эксплуатационных затрат на отпуск воды, тыс.руб.;

И кач.канал. – инвестиции, направляемые на модернизацию                   и реконструкцию существующих или строительство новых объектов систем коммунальной канализации, результатом которых является сокращение сбросов (выбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду                    и показателей работы систем коммунальной канализации, сокращение эксплуатационных затрат на оказание услуг водоотведения, тыс.руб.;

Q пит.воды – объем отпуска абонентам питьевой воды в период реализации инвестиционной Программы, тыс.куб.м;

Q канал. – объем отпуска абонентам услуг водоотведения в период реализации инвестиционной Программы, тыс.куб.м.

Мероприятиями Программы по водоснабжению на 2009-2011 гг. предусмотрено 1919866 тыс.руб., в том числе на:

2009 год – 643536,4 тыс.руб.;

2010 год – 645529,6 тыс.руб.;

2011 год – 630800 тыс.руб.

Мероприятия Программы по водоснабжению на 2009-2011 гг. за счет надбавки к тарифу составляют 49700,0 тыс.руб., в т.ч. на:

2009 год –   2586,4 тыс.руб.;

2010 год – 19013,6 тыс.руб.;

2011 год – 28100 тыс.руб.

Мероприятиями Программы по водоотведению  на 2009-2011 гг. предусмотрено 2666350 тыс.руб., в том числе на:

2009 год –   803004,5 тыс.руб.;

2010 год –   821095,5 тыс.руб.;

2011 год – 1042250 тыс.руб.

Мероприятия Программы по водоотведению на 2009-2011 гг. за счет надбавки к тарифу составляют 42000,0 тыс.руб., в т.ч. на:

2009 год –  3004,5 тыс.руб.;

2010 год – 16345,5 тыс.руб.;

2011 год – 22650,0 тыс.руб.

3.1. Расчет надбавки к тарифам на отпуск питьевой воды

Расчет тарифов на отпуск питьевой воды с учетом индекса-дефлятора  и надбавки к тарифу в период реализации Программы приведен ниже             в таблице 18.

Таблица 18. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоснабжения

| № п/п | Наименование Показателя | Период реализации Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Действующий тариф – 12,60 руб./м3 без НДС |  |  |  |
| 2 | Ожидаемый индекс-дефлятор |  | 1,063 | 1,063 |
| 3 | Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./м3 | 14,72 | 15,65 | 16,64 |
| 4 | Объемы водопотребления, тыс.м3 | 12316,3 | 12450,0 | 12450,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Надбавка к тарифу на услуги водоснабжения, руб./м3 без НДС | 0,21 | 1,53 | 2,26 |
| 6 | Тариф с учетом надбавки, руб./м3 без НДС | 14,93 | 17,18 | 18,90 |
| 7 | Темп прироста тарифа к предыдущему, % | 18,5 | 15,1 | 10,0 |
| 8 | Сумма средств, предусматриваемая на реализацию Программы за счет надбавки к тарифу, тыс.руб. | 2586,4 | 19013,6 | 28100,0 |
|  | В том числе по видам мероприятий: |  |  |  |
| 8.1. | Строительство резервных скважин |  | 3784,0 | 11620,0 |
| 8.2. | Очистка промывной воды на в/з №№1 и 2 |  | 5044,0 | 16480,0 |
| 8.3. | Внедрение АСКДУ | 736,4 | 8335,6 |  |
| 8.4. | Модернизация насосных агрегатов | 100,0 | 100,0 |  |
| 8.5. | Замена насосов | 1750,0 | 1750,0 |  |

Итого надбавка к тарифу на услуги водоснабжения составит на:

2009 год – 0,21 руб./м3;

2010 год – 1,53 руб./м3;

2011 год – 2,26 руб./м3.

3.2. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения

Расчет надбавки к тарифу на сточную воду с учетом увеличения сроков реализации инвестиционного проекта и установленных предельных индексов приведен в таблице 19.

Таблица 19. Расчет надбавки к тарифу на услуги водоотведения

| № п/п | Наименование Показателя | Период реализации Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Действующий тариф – 5,04 руб./м3 без НДС |  |  |  |
| 2 | Ожидаемый индекс-дефлятор |  | 1,063 | 1,063 |
| 3 | Ожидаемый тариф с учетом индекса-дефлятора, руб./м3 без НДС | 5,76 | 6,12 | 6,51 |
| 4 | Объемы водоотведения, тыс.м3 | 15022,4 | 15000,0 | 15000,0 |
| 5 | Надбавка к тарифу на услуги водоотведения, руб./м3 без НДС | 0,20 | 1,09 | 1,51 |
| 6 | Тариф с учетом надбавки, руб./м3 без НДС | 5,96 | 7,21 | 8,02 |
| 7 | Темп прироста тарифа к предыдущему, % | 18,3 | 21,0 | 11,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Сумма средств, предусматриваемая на реализацию Программы за счет надбавки к тарифу, тыс.руб. | 3004,5 | 16345,5 | 22650,0 |
|  | В том числе по видам мероприятий: |  |  |  |
|  | Реконструкция КНС-1а, коллекторов от КНС-1 до КОС | 3004,5 | 16345,5 | 22650,0 |

Итого надбавка к тарифу на услуги водоотведения составит на:

2009 год –  0,20  руб./м3;

2010 год –  1,09 руб./м3;

2011 год –  1,51 руб./м3.

3.3. Система мониторинга выполнения показателей Программы

Программа требует постоянного контроля за ходом ее выполнения.

Мониторинг выполнения Программы включает сбор и анализ информации о выполнении ее показателей.

Основные показатели и индикаторы мониторинга приведены в пунктах 1.9 и 2.10.

Необходимые данные для мониторинга выполнения Программы можно получить из следующей отчетности:

1. Отчет о прибылях и убытках (форма N 2 к бухгалтерскому балансу), в котором отражаются финансовые результаты деятельности предприятия за отчетный период и аналогичный период предыдущего года. В отчете указываются:

1) доходы и расходы по обычным видам деятельности;

2) прочие доходы и расходы;

3) прибыль (убыток) до налогообложения;

4) чистая прибыль (убыток) отчетного периода.

2. Отчет о движении денежных средств (форма N 4 к бухгалтерскому балансу), который включает информацию о поступлении и расходовании денежных средств за отчетный период. В данной форме выделяют данные о движении средств по текущей, инвестиционной, финансовой деятельности. По данной форме можно отслеживать целевое использование инвестиций на выполнение мероприятий инвестиционной программы.

3. Форма федерального государственного статистического наблюдения N 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы», утвержденная Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 25.09.2007 N 66 «Об утверждении статистического инструментария для организации статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере ЖКХ, услуг и транспорта на 2008 год».

В данной форме указываются:

1) объемы коммунальных услуг,

2) основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации жилищно-коммунального хозяйства;

3) оплата населением жилищно-коммунальных услуг.

4. Форма федерального государственного статистического наблюдения N П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», утвержденная Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 20.11.2006 N 69 с учетом внесенных изменений.

5. Форма федерального государственного статистического наблюдения N П-2 «Сведения об инвестициях», утвержденная Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 20.11.2006 N 69 с учетом внесенных изменений.

6. Форма федерального государственного статистического наблюдения N П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», утвержденная Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 20.11.2006 N 69 с учетом внесенных изменений.

7. Другие документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность предприятия».

2.Опубликовать Решение в газете «Диалог».

3.Контроль за исполнением Решения возложить на постоянный бюджетно-финансовый  комитет Думы ЗАТО Северск (Мурашкин М.Е.).

Мэр ЗАТО Северск –

Председатель Думы 	                                                                  Н.И.Кузьменко

СОГЛАСОВАНО

Директор ОАО СВК

_____________________Г.Е.Сиволов

«___»__________________2008 г.

Визы:

_____________________М.Е.Мурашкин

_____________________А.И.Парфененко

_____________________Т.Ф.Конькова

_____________________ Г.А.Авдеева

_____________________Т.И.Солдатова

_____________________В.Н.Савловец

_____________________О.П.Медведев

_____________________Г.С.Титова

Андрейчик Сергей Александрович

77 23 90

09.12.2008