«Приложение 4

к целевой программе

«Строительство (приобретение) жилья

и ликвидация ветхого и аварийного

жилищного фонда в ЗАТО Северск

в 2007 - 2010 годах с прогнозом

до 2020 года», утвержденной

Решением Думы ЗАТО Северск

от 22.03.2007 № 30/4

ОЧЕРЕДНОСТЬ

ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛЫХ ДОМОВ И СНОСА ЖИЛЫХ ДОМОВ,

НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

| Год пересе ления | Кол- во домов | Адрес (улица, номер дома) | Площадь (кв. м) |  | Порядок реализации мероприятий по переселению граждан |  |  | Общая площадь построенного (приобретен- ного) жилья для целей расселения | Потребность в финансовых ресурсах на переселение (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | жилая | строи- тельство жилья | приобре- тение жилья | реконст рукция жилья |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Аварийный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 1 | ул. Горького,1 | 339,2 | 203,4 | <*> | <*> | <*> | 3812,600 | 105148,960 |
|  | 2 | ул. Горького,3 | 344,4 | 206,3 | <*> | <*> | <*> |  |  |
|  | 3 | ул. Горького,3а | 343,8 | 203,5 | <*> | <*> | <*> |  |  |
|  | 4 | ул. Горького,2 | 865,3 | 567,8 | <*> | <*> | <*> |  |  |
|  | 5 | ул. Полевая,6 | 344,8 | 201,0 | <*> | <*> | <*> |  |  |
|  | 6 | ул. Горького,5 | 484,6 | 260,2 | <*> | <*> | <*> |  |  |
|  | 7 | ул. Горького,7 | 492,1 | 270,3 | <*> | <*> | <*> |  |  |
|  | 8 | ул. Горького,11 | 486,2 | 260,6 | <*> | <*> | <*> |  |  |
|  |  | Итого | 3700,4 | 2173,1 |  |  |  | 3812,6 | 105148,96 |
|  |  | Ветхий фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | 9 | ул. Первомайская,7 | 898,9 | 598,0 | <*> |  |  | 573,76 | 21573,38 |
|  | 10 | ул. Первомайская,8 | 887,3 | 593,1 | <*> |  |  | 573,76 | 21573,38 |
|  | 11 | ул. Калинина, 79 | 521,6 | 329,6 | <*> |  |  | 573,76 | 21573,38 |
|  | 12 | ул. Кирова, 3 | 527,3 | 328,9 | <*> |  |  | 580,03 | 21809,13 |
| 2011 | 13 | ул. Пушкина, 12а | 891,4 | 585,3 | <*> |  |  | 980,54 | 36868,30 |
| 2012 | 14 | ул. Калинина, 43 | 866,1 | 577,5 | <*> |  |  | 952,71 | 35821,90 |
|  | 15 | ул. Мира, 2 | 542,7 | 336,1 | <*> |  |  | 596,97 | 22446,07 |
|  | 16 | ул. Мира, 5 | 528,2 | 331,7 | <*> |  |  | 581,02 | 21846,35 |
| 2013 | 17 | ул. Горького, 4а | 893,5 | 587,9 | <*> |  |  | 982,85 | 36955,16 |
|  | 18 | ул. Строителей, 10 | 400,3 | 263,1 | <*> |  |  | 440,33 | 16556,41 |
|  | 19 | ул. Транспортная,60 | 395,5 | 251,5 | <*> |  |  | 435,05 | 16357,88 |
|  | 20 | ул. Тупиковая, 6 | 402,4 | 259,0 | <*> |  |  | 442,64 | 16643,26 |
| 2014 | 21 | ул. Комсомоль- ская, 24а | 887,3 | 593,1 | <*> |  |  | 976,03 | 36698,73 |
|  | 22 | ул. Мира, 3а | 864,3 | 576,9 | <*> |  |  | 950,73 | 35747,45 |
|  | 23 | ул. Мира, 8 | 520,5 | 326,3 | <*> |  |  | 572,55 | 21527,88 |
|  | 24 | ул. Пушкина, 4 | 530,1 | 331,0 | <*> |  |  | 583,11 | 21924,94 |
|  | 25 | ул. Строителей, 6 | 397,7 | 261,4 | <*> |  |  | 437,47 | 16448,87 |
| 2015 | 26 | ул. Комсо- мольская, 18 | 888,8 | 579,5 | <*> |  |  | 977,68 | 36760,77 |
|  | 27 | ул. Комсо- мольская, 22а | 894,5 | 586,6 | <*> |  |  | 983,95 | 36996,52 |
|  | 28 | ул. Мира, 21 | 898,4 | 590,9 | <*> |  |  | 988,24 | 37157,82 |
|  | 29 | ул. Советская, 9 | 795,0 | 528,7 | <*> |  |  | 874,50 | 32881,20 |
|  | 30 | ул. Транспорт-ная, 54 | 865,6 | 576,7 | <*> |  |  | 952,16 | 35801,22 |
| 2016 | 31 | ул. Мира, 7 | 866,8 | 572,9 | <*> |  |  | 953,48 | 35850,85 |
|  | 32 | ул. Мира, 19 | 514,7 | 325,4 | <*> |  |  | 566,17 | 21287,99 |
|  | 33 | ул. Мира, 20 | 518,6 | 327,5 | <*> |  |  | 570,46 | 21449,30 |
|  | 34 | ул. Московская, 6 | 873,6 | 583,4 | <*> |  |  | 960,96 | 36132,10 |
|  | 35 | ул. Московская, 10 | 870,0 | 574,2 | <*> |  |  | 957,00 | 35983,20 |
|  | 36 | ул. Строителей, 5 | 523,5 | 326,5 | <*> |  |  | 575,85 | 21651,96 |
|  | 37 | ул. Транспорт-ная,100 | 525,0 | 331,6 | <*> |  |  | 577,50 | 21714,00 |
| 2017 | 38 | ул. Мира, 22 | 897,2 | 590,4 | <*> |  |  | 986,92 | 37108,19 |
|  | 39 | ул. Московская, 4 | 521,5 | 327,5 | <*> |  |  | 573,65 | 21569,24 |
|  | 40 | ул. Советская, 5 | 880,0 | 583,5 | <*> |  |  | 968,00 | 36396,80 |
|  | 41 | ул. Строителей, 8 | 867,9 | 576,8 | <*> |  |  | 954,69 | 35896,34 |
|  | 42 | ул. Строителей, 9 | 519,6 | 321,0 | <*> |  |  | 571,56 | 21490,66 |
|  | 43 | ул. Транспортная, 64 | 520,2 | 326,4 | <*> |  |  | 572,22 | 21515,47 |
|  | 44 | ул. Транспорт-ная, 70 | 520,9 | 325,2 | <*> |  |  | 572,99 | 21544,42 |
| 2018 | 45 | ул. Кирова, 5 | 494,8 | 264,0 | <*> |  |  | 544,28 | 20464,93 |
|  | 46 | ул. Кирова, 9 | 501,3 | 268,6 | <*> |  |  | 551,43 | 20733,77 |
|  | 47 | ул. Куйбышева, 8 | 516,1 | 326,4 | <*> |  |  | 567,71 | 21345,90 |
|  | 48 | ул. Парковая,2 | 507,0 | 319,9 | <*> |  |  | 557,70 | 20969,52 |
|  | 49 | ул. Пушкина, 6 | 513,2 | 319,2 | <*> |  |  | 564,52 | 21225,95 |
|  | 50 | ул. Пушкина, 10а | 899,1 | 591,4 | <*> |  |  | 989,01 | 37186,78 |
|  | 51 | ул. Советская, 3 | 513,4 | 324,3 | <*> |  |  | 564,74 | 21234,22 |
|  | 52 | ул. Строителей, 4 | 490,9 | 263,8 | <*> |  |  | 539,99 | 20303,62 |
|  | 53 | ул. Транспортная, 66 | 520,0 | 324,9 | <*> |  |  | 572,00 | 21507,20 |
|  | 54 | ул. Транспортная, 72 | 516,5 | 324,8 | <*> |  |  | 568,15 | 21362,44 |
| пос. Самусь | 55 | ул. Строителей, 3 | 484,1 | 259,0 | <*> |  |  | 532,51 | 20022,38 |
| 2019 | 56 | ул. Транспорт-ная, 58 | 483,4 | 318,5 | <*> |  |  | 531,74 | 19993,42 |
|  | 57 | ул. 50 лет Октября, 1 | 337,1 | 230,7 | <*> |  |  | 370,81 | 13942,46 |
|  | 58 | ул. 50 лет Октября, 2 | 310,1 | 226,2 | <*> |  |  | 341,11 | 12825,74 |
|  | 59 | ул. 50 лет Октября, 3 | 307,3 | 224,3 | <*> |  |  | 338,03 | 12709,93 |
|  | 60 | ул. 50 лет Октября, 4 | 311,2 | 228,1 | <*> |  |  | 342,32 | 12871,23 |
|  | 61 | ул. 50 лет Октября, 5 | 304,4 | 223,0 | <*> |  |  | 334,84 | 12589,98 |
|  | 62 | ул. 50 лет Октября, 6 | 309,4 | 227,6 | <*> |  |  | 340,34 | 12796,78 |
|  | 64 | ул. Воровского, 1 | 454,9 | 318,7 | <*> |  |  | 500,39 | 18814,66 |
|  | 65 | ул. Ворошилова, 1 | 311,9 | 226,7 | <*> |  |  | 343,09 | 12900,18 |
|  | 66 | ул. Ворошило-ва, 2 | 310,5 | 226,6 | <*> |  |  | 341,55 | 12842,28 |
|  | 67 | ул. Ворошило-ва, 2а | 314,5 | 229,3 | <*> |  |  | 345,95 | 13007,72 |
|  | 68 | ул. Ворошило-ва, 3 | 310,3 | 227,0 | <*> |  |  | 341,33 | 12834,01 |
|  | 69 | ул. Ворошило-ва, 4 | 310,1 | 228,2 | <*> |  |  | 341,11 | 12825,74 |
|  | 70 | ул. Ворошило-ва, 5 | 316,8 | 230,8 | <*> |  |  | 348,48 | 13102,85 |
|  | 71 | ул. Ворошило-ва, 8а | 318,4 | 234,2 | <*> |  |  | 350,24 | 13169,02 |
| 2020 | 72 | ул. Гагарина,1 | 327,0 | 225,2 | <*> |  |  | 359,70 | 13524,72 |
|  | 73 | ул. Гагарина,3 | 339,2 | 231,8 | <*> |  |  | 373,12 | 14029,31 |
|  | 74 | ул. Гагарина,5 | 330,9 | 227,2 | <*> |  |  | 363,99 | 13686,02 |
|  | 75 | ул. Гагарина,7 | 331,5 | 230,0 | <*> |  |  | 364,65 | 13710,84 |
|  | 76 | ул. Гагарина,8 | 307,2 | 224,9 | <*> |  |  | 337,92 | 12705,79 |
|  | 77 | ул. Гагарина,9 | 332,0 | 218,1 | <*> |  |  | 365,20 | 13731,52 |
|  | 78 | ул. Гагарина,10 | 310,0 | 218,1 | <*> |  |  | 341,00 | 12821,60 |
|  | 79 | ул. Гагарина,12 | 310,3 | 226,8 | <*> |  |  | 341,33 | 12834,01 |
|  | 80 | ул. Калинина, 3 | 148,5 | 83,6 | <*> |  |  | 163,35 | 6141,96 |
|  | 81 | ул. Камышка, 1 | 95,4 | 70,3 | <*> |  |  | 104,94 | 3945,74 |
|  | 82 | ул. Камышка, 2 | 103,9 | 69,6 | <*> |  |  | 114,29 | 4297,30 |
|  | 83 | ул. Камышка, 4 | 48,9 | 27,6 | <*> |  |  | 53,79 | 2022,50 |
|  | 84 | ул. Камышка, 5 | 92,5 | 70,4 | <*> |  |  | 101,75 | 3825,80 |
|  | 85 | ул. Камышка, 6 | 101,7 | 71,7 | <*> |  |  | 111,87 | 4206,31 |
|  | 86 | ул. Камышка, 7 | 94,2 | 71,5 | <*> |  |  | 103,62 | 3896,11 |
|  | 87 | ул. Камышка, 8 | 98,3 | 70,0 | <*> |  |  | 108,13 | 4065,69 |
|  | 88 | ул. Камышка, 10 | 94,8 | 72,7 | <*> |  |  | 104,28 | 3920,93 |
|  | 89 | ул. Камышка, 12 | 102,1 | 72,1 | <*> |  |  | 112,31 | 4222,86 |
|  | 90 | ул. Камышка, 13 | 94,9 | 72,1 | <*> |  |  | 104,39 | 3925,06 |
|  | 91 | ул. Камышка, 14 | 94,9 | 73,0 | <*> |  |  | 104,39 | 3925,06 |
|  | 92 | ул. Камышка, 16 | 405,8 | 276,9 | <*> |  |  | 446,38 | 16783,89 |
|  | 93 | ул. Камышка, 17 | 344,0 | 223,7 | <*> |  |  | 378,40 | 14227,84 |
|  | 94 | ул. Карла Маркса, 1 | 482,9 | 308,7 | <*> |  |  | 531,19 | 19972,74 |
|  | 95 | ул. Карла Маркса, 3 | 474,8 | 306,9 | <*> |  |  | 522,28 | 19637,73 |
|  | 96 | ул. Кирова, 1 | 157,1 | 95,4 | <*> |  |  | 172,81 | 6497,66 |
|  | 97 | ул. Кирова, 3 | 443,1 | 241,5 | <*> |  |  | 487,41 | 18326,62 |
|  | 98 | ул. Кирова, 5 | 394,0 | 277,6 | <*> |  |  | 433,40 | 16295,84 |
|  | 99 | ул. Коопера- тивная, 1 | 336,6 | 223,0 | <*> |  |  | 370,26 | 13921,78 |
|  | 100 | ул. Ленина, 7 | 432,9 | 295,9 | <*> |  |  | 476,19 | 17904,74 |
|  | 101 | ул. Ленина, 9 | 424,4 | 287,3 | <*> |  |  | 466,84 | 17553,18 |
|  | 102 | ул. Ленина, 11 | 320,5 | 194,9 | <*> |  |  | 352,55 | 13255,88 |
|  | 103 | ул. Ленина, 13 | 200,6 | 200,6 | <*> |  |  | 220,66 | 8296,82 |
|  | 104 | ул. Ленина, 16 | 335,8 | 224,2 | <*> |  |  | 369,38 | 13888,69 |
|  | 105 | ул. Ленина, 18 | 269,5 | 171,0 | <*> |  |  | 296,45 | 11146,52 |
|  | 106 | ул. Ленина, 18а | 258,0 | 138,7 | <*> |  |  | 283,80 | 10670,88 |
|  | 107 | ул. Ленина, 20 | 522,6 | 304,2 | <*> |  |  | 574,86 | 21614,74 |
|  | 108 | ул. Ленина, 20а | 544,8 | 501,9 | <*> |  |  | 599,28 | 22532,93 |
|  | 109 | ул. Ленина, 22а | 483,9 | 318,0 | <*> |  |  | 532,29 | 20014,10 |
|  | 110 | ул. Лесная, 1 | 50,1 | 40,3 | <*> |  |  | 55,11 | 2072,14 |
|  | 111 | ул. Лесная, 2 | 49,5 | 33,0 | <*> |  |  | 54,45 | 2047,32 |
|  | 112 | ул. Лесная, 3 | 44,0 | 30,4 | <*> |  |  | 48,40 | 1819,84 |
|  | 113 | ул. Лесная, 4 | 34,4 | 24,8 | <*> |  |  | 37,84 | 1422,78 |
|  | 114 | ул. Лесная, 5 | 31,6 | 24,8 | <*> |  |  | 34,76 | 1306,98 |
|  | 115 | ул. Лесная, 6 | 48,4 | 27,8 | <*> |  |  | 53,24 | 2001,82 |
|  | 116 | ул. Лесная, 7 | 35,6 | 25,6 | <*> |  |  | 39,16 | 1472,42 |
|  | 117 | ул. Лесная, 8 | 40,2 | 24,6 | <*> |  |  | 44,22 | 1662,67 |
|  | 118 | ул. Лесная, 9 | 36,1 | 24,6 | <*> |  |  | 39,71 | 1493,10 |
|  | 119 | ул. Лесная, 10 | 44,1 | 29,4 | <*> |  |  | 48,51 | 1823,98 |
|  | 120 | ул. Лесная, 11 | 36,1 | 24,6 | <*> |  |  | 39,71 | 1493,10 |
|  | 121 | ул. Лесная, 12 | 34,5 | 24,8 | <*> |  |  | 37,95 | 1426,92 |
|  | 122 | ул. Лесная, 13 | 54,7 | 32,2 | <*> |  |  | 60,17 | 2262,39 |
|  | 123 | ул. Лесная, 14 | 34,1 | 52,1 | <*> |  |  | 37,51 | 1410,38 |
|  | 124 | ул. Лесная, 15 | 35,0 | 23,4 | <*> |  |  | 38,50 | 1447,60 |
|  | 125 | ул. Лесная, 16 | 25,1 | 14,2 | <*> |  |  | 27,61 | 1038,14 |
|  | 126 | ул. Лесная, 17 | 47,2 | 32,0 | <*> |  |  | 51,92 | 1952,19 |
|  | 127 | ул. Лесная, 18 | 35,9 | 24,3 | <*> |  |  | 39,49 | 1484,82 |
|  | 128 | ул. Лесная, 19 | 34,2 | 17,8 | <*> |  |  | 37,62 | 1414,51 |
|  | 129 | ул. Лесная, 19а | 48,0 | 25,2 | <*> |  |  | 52,80 | 1985,28 |
|  | 130 | ул. Лесная, 20 | 46,9 | 27,7 | <*> |  |  | 51,59 | 1939,78 |
|  | 131 | ул. Лесная, 21 | 37,5 | 26,6 | <*> |  |  | 41,25 | 1551,00 |
|  | 132 | ул. Лесная, 23 | 37,3 | 26,6 | <*> |  |  | 41,03 | 1542,73 |
|  | 133 | ул. Лесная, 23а | 37,3 | 26,6 | <*> |  |  | 41,03 | 1542,73 |
|  | 134 | ул. Лесная, 23б | 37,3 | 26,6 | <*> |  |  | 41,03 | 1542,73 |
|  | 135 | ул. Лесная, 26 | 44,1 | 25,9 | <*> |  |  | 48,51 | 1823,98 |
|  | 136 | ул. Лесная, 27 | 54,0 | 28,0 | <*> |  |  | 59,40 | 2233,44 |
|  | 137 | ул. Лесная, 28 | 54,0 | 28,0 | <*> |  |  | 59,40 | 2233,44 |
|  | 138 | ул. Лесная, 29 | 32,5 | 20,0 | <*> |  |  | 35,75 | 1344,20 |
|  | 139 | ул. Лесная, 30 | 44,1 | 28,0 | <*> |  |  | 48,51 | 1823,98 |
|  | 140 | ул. Лесная, 31 | 54,5 | 43,8 | <*> |  |  | 59,95 | 2254,12 |
|  | 141 | ул. Лесная, 32 | 54,0 | 28,0 | <*> |  |  | 59,40 | 2233,44 |
|  | 142 | ул. Лесная, 33 | 45,0 | 33,1 | <*> |  |  | 49,50 | 1861,20 |
|  | 143 | ул. Лесная, 34 | 54,0 | 28,0 | <*> |  |  | 59,40 | 2233,44 |
|  | 144 | ул. Пекарского, 2 | 110,6 | 71,6 | <*> |  |  | 121,66 | 4574,42 |
|  | 145 | ул. Пекарского, 4 | 109,2 | 71,6 | <*> |  |  | 120,12 | 4516,51 |
|  | 146 | ул. Пекарского, 5 | 625,2 | 140,5 | <*> |  |  | 687,72 | 25858,27 |
|  | 147 | ул. Пекарского, 6 | 114,0 | 72,3 | <*> |  |  | 125,40 | 4715,04 |
|  | 148 | ул. Пекарского, 7 | 163,0 | 103,4 | <*> |  |  | 179,30 | 6741,68 |
|  | 149 | ул. Пекарского, 9 | 163,9 | 103,4 | <*> |  |  | 180,29 | 6778,90 |
|  | 150 | ул. Пекарского, 11 | 172,3 | 98,7 | <*> |  |  | 189,53 | 7126,33 |
|  | 151 | ул. Пекарского, 14 | 160,5 | 99,5 | <*> |  |  | 176,55 | 6638,28 |
|  | 152 | ул. Пекарского, 15 | 92,2 | 69,4 | <*> |  |  | 101,42 | 3813,39 |
|  | 153 | ул. Пекарского, 16 | 162,3 | 102,4 | <*> |  |  | 178,53 | 6712,73 |
|  | 154 | ул. Пекарского, 19 | 90,4 | 67,8 | <*> |  |  | 99,44 | 3738,94 |
|  | 155 | ул. Пекарского, 20 | 404,1 | 264,3 | <*> |  |  | 444,51 | 16713,58 |
|  | 156 | ул. Пекарского, 21 | 92,7 | 70,1 | <*> |  |  | 101,97 | 3834,07 |
|  | 157 | ул. Пекарского, 23 | 451,1 | 343,5 | <*> |  |  | 496,21 | 18657,50 |
|  | 158 | ул. Равенства, 6 | 97,4 | 68,3 | <*> |  |  | 107,14 | 4028,46 |
|  | 159 | ул. Р.Люксем-бург,2 | 460,9 | 333,0 | <*> |  |  | 506,99 | 19062,82 |
|  | 160 | ул. Р.Люксем-бург,4 | 158,4 | 102,3 | <*> |  |  | 174,24 | 6551,42 |
|  | 161 | ул. Строитель-ная,1 | 63,8 | 45,3 | <*> |  |  | 70,18 | 2638,77 |
|  | 162 | ул. Строитель-ная,2 | 68,4 | 49,7 | <*> |  |  | 75,24 | 2829,02 |
|  | 163 | ул. Строитель- ная,3 | 43,2 | 28,4 | <*> |  |  | 47,52 | 1786,75 |
|  | 164 | ул. Строитель- ная,4 | 52,7 | 30,0 | <*> |  |  | 57,97 | 2179,67 |
|  | 165 | ул. Строитель- ная,5 | 37,0 | 26,0 | <*> |  |  | 40,70 | 1530,32 |
|  | 166 | ул. Строитель- ная,6 | 55,2 | 31,7 | <*> |  |  | 60,72 | 2283,07 |
|  | 167 | ул. Строитель-ная,7 | 44,1 | 24,1 | <*> |  |  | 48,51 | 1823,98 |
|  | 168 | ул. Строитель-ная,8 | 55,4 | 31,7 | <*> |  |  | 60,94 | 2291,34 |
|  | 169 | ул. Строитель-ная,9 | 37,3 | 26,6 | <*> |  |  | 41,03 | 1542,73 |
|  | 170 | ул. Строитель-ная,10 | 27,7 | 15,8 | <*> |  |  | 30,47 | 1145,67 |
|  | 171 | ул. Строитель-ная,11 | 45,9 | 28,6 | <*> |  |  | 50,49 | 1898,42 |
|  | 172 | ул. Строитель-ная,12 | 61,8 | 33,0 | <*> |  |  | 67,98 | 2556,05 |
|  | 173 | ул. Строитель-ная,13 | 46,5 | 31,0 | <*> |  |  | 51,15 | 1923,24 |
|  | 174 | ул. Строитель-ная,14 | 27,7 | 15,8 | <*> |  |  | 30,47 | 1145,67 |
|  | 175 | ул. Строитель-ная,15 | 46,3 | 28,9 | <*> |  |  | 50,93 | 1914,97 |
|  | 176 | ул. Строитель-ная,16 | 61,4 | 38,7 | <*> |  |  | 67,54 | 2539,50 |
|  | 177 | ул. Строитель-ная,17 | 65,2 | 39,4 | <*> |  |  | 71,72 | 2696,67 |
|  | 178 | ул. Строитель-ная,20 | 66,1 | 44,7 | <*> |  |  | 72,71 | 2733,90 |
|  | 179 | ул. Урицкого,37 | 394,9 | 269,1 | <*> |  |  | 434,39 | 16333,06 |
|  | 180 | ул. Урицкого,39 | 340,9 | 227,5 | <*> |  |  | 374,99 | 14099,62 |
|  | 181 | ул. Урицкого,41 | 391,4 | 267,1 | <*> |  |  | 430,54 | 16188,30 |
|  | 182 | ул. Урицкого,43 | 399,7 | 268,1 | <*> |  |  | 439,67 | 16531,59 |
|  | 183 | ул. Урицкого,45 | 347,3 | 236,6 | <*> |  |  | 382,03 | 14364,33 |
|  | 184 | ул. Урицкого,47 | 395,0 | 268,1 | <*> |  |  | 434,50 | 16337,20 |
|  | 185 | ул. Урицкого,52 | 330,8 | 223,8 | <*> |  |  | 363,88 | 13681,89 |
|  | <*> | Итого | 58848,30 | 38351,70 |  |  |  | 64475,29 | 2386011,58 |

--------------------------------

<*> С учетом фактического финансирования в 2007 году за счет средств федерального бюджета.";