Приложение 8

к целевой программе «Строительство (приобретение)

жилья и ликвидация  ветхого и аварийного жилищного

фонда      в        ЗАТО      Северск    в 2007- 2010 годах

с прогнозом до 2020 года», утвержденной  Решением

Думы          ЗАТО     Северск

от         22.03.2007      № 30/4

Перечень

многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки из Фонда на переселение граждан

в рамках целевой  программы «Строительство (приобретение) жилья и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда

в ЗАТО  Северск в 2007 - 2010 годах с прогнозом до 2020 года» (далее – Программа) в 2009 году

| № п/п | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа | Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в Программе |  | Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома силами собственников | Планируемые сроки начала и конца переселения | Площадь помещений, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми их собственниками решениями): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего: |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | по площади помещений, кв. м |  |  |  |  |  |  | по числу помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | жилых помещений |  |  |  |  |  | нежилых помещений, находящихся в частной собственности |  | всего |  | жилых помещений |  |  |  |  |  | нежилых помещений, находящихся в частной собственности |  | выкуп жилых помещений у собственников |  |  | мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья |  | предоставление жилого помещения по договору социального найма | мена на другое вновь построенное жилое помещение | выкуп жилых помещений у собственников |  | мена на другое жилое помещение, приобретенное на рынке жилья |  | предоставление жилого помещения по договору социального найма |  |  | мена на другое жилое вновь построенное помещение |  | сего: |  |  | для выкупа помещений собственников |  |  | для приобретения помещений на рынке жилья |  | для строительства помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в муниципальной собственности |  | в государственной собственности |  | в частной собственности |  |  |  |  |  | в муниципальной собственности |  | в государственной собственности |  | в частной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 |  |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 | 28 |  |  |  |
| 1 | ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Горького, 1 | Заключение № 02-07-01 от 12.09.2006 | 30 | 31.12.2009 |  | 01.08.2009 - 30.12.2009 | 339,2 |  | 217,60 |  | - |  | 121,6 |  | - |  | 8 |  | 5 |  | - |  | 3 |  | - |  | - |  |  | 217,6 |  | 121,6 |  | - |  |  |  | 5 | 3 |  |  |  | 9,64 |  |  | - |  |  |  | 9,64 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 |  |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 | 28 |  |  |  |
| 2 | ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Горького, 2 | Заключение № 07-07-01 от 08.08.2006 | 19 | 31.12.2009 |  | 01.08.2009 - 30.12.2009 | 352,4 |  | 76,20 |  | - |  | 276,2 |  | - |  | 5 |  | 1 |  | - |  | 4 |  | - |  | - | - |  | 76,20 |  | 276,2 |  | - |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 10,02 |  |  | - |  |  |  | 10,02 |  |  |  |
| 3 | ЗАТО Северск, Г.Северск, ул.Горького, 3 | Заключение № 03-07-01 от 21.07.2006 | 17 | 31.12.2009 |  | 01.08.2009 - 30.12.2009 | 252,5 |  | 212,6 |  | - |  | 39,90 |  | - |  | 6 |  | 56 |  | - |  | 1 |  | - |  | - | - |  | 212,6 |  | 39,90 |  | - |  | - |  | 6 | 1 |  |  |  | 7,17 |  |  | - |  |  |  | 7,17 |  |  |  |
| 4 | ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Горького, 3а | Заключение № 04-07-01 от 21.07.2006 | 17 | 31.12.2009 |  | 01.08.2009 - 30.12.2009 | 209,7 |  | 117,2 |  | - |  | 92,50 |  | - |  | 5 |  | 2 |  | - |  | 2 |  | - |  | - | - |  | 117,2 |  | 92,50 |  | - |  | - |  | 5 | 2 |  |  |  | 5,96 |  |  | - |  |  |  | 5,96 |  |  |  |
| 5 | ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Горького, 5 | Заключение № 08-07-01 от 08.08.2006 | 17 | 31.12.2009 |  | 01.08.2009- 30.12.2009 | 339,40 |  | 62,90 |  | - |  | 276,50 |  | - |  | 11 |  | 2 |  | - |  | 9 |  | - |  | - | - |  | 62,90 |  | 276,50 |  | - |  | - |  | 2 | 9 |  |  |  | 9,65 |  |  | - |  |  |  | 9,65 |  |  |  |
| 6 | ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Горького, 7 | Заключение № 09-07-01 от 21.07.2006 | 25 | 31.12.2009 |  | 01.08.2009- 30.12.2009 | 400,10 |  | 93,80 |  | - |  | 306,30 |  | - |  | 13 |  | 3 |  | - |  | 10 |  | - |  | - | - |  | 93,80 |  | 306,30 |  | - |  | - |  | 3 | 10 |  |  |  | 11,37 |  |  | - |  |  |  | 11,37 |  |  |  |
| 7 | ЗАТО Северск, г.Северск., ул.Горького, 11 | Заключение № 10-07-01 от 11.10.2006 | 30 | 31.12.2009 |  | 01.08.2009- 30.12.2009 | 485,90 |  | 208,50 |  | - |  | 277,40 |  | - |  | 16 |  | 7 |  | - |  | 9 |  | - |  | - | - |  | 208,50 |  | 277,40 |  | - |  | - |  | 7 | 9 |  |  |  | 13,81 |  |  | - |  |  |  | 13,81 |  |  |  |
| 8 | ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Полевая, 6 | Заключение № 05-07-01 от 12.09.2006 | 11 | 31.12.2009 |  | 01.08.2009- 30.12.2009 | 212,30 |  | 92,30 |  | - |  | 120,00 |  | - |  | 5 |  | 2 |  | - |  | 3 |  | - |  | - | - |  | 92,30 |  | 120,00 |  | - |  | - |  | 2 | 3 |  |  |  | 6,03 |  |  | - |  |  |  | 6,03 |  |  |  |
| Всего МКД, из которых планируется переселить граждан за счет средств финансовой поддержки: 8 |  |  |  |  |  |  | 2591,50 |  | 1081,10 |  | - |  | 1510,4 |  | - |  | 69 |  | 29 |  | - |  | 40 |  | - |  | - | - |  | 1081,1 |  | 1510,4 |  | - |  | - |  | 29 | 40 |  |  |  | 73,65 |  |  | - |  |  |  | 73,65 |  |  |  |