Приложение

к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры ЗАТО Северск

на 2016 - 2035 годы

Оценка

объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры ЗАТО Северск

| № п/п | Наименование объекта | Параметры объекта | Мероприятия/ сроки | Срок реализации (годы) | Объем финансирования (тыс.руб.) | В том числе за счет средств |  |  |  | Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации (область образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольная образовательная организация в микрорайоне № 12 по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, проезд Новый,2 (в т.ч. ПИР) | 130 мест | ПИР - 2023 год, строительство - 2024 год | Всего, в т.ч.: | 173741,35 | 0,00 | 0,00 | 173741,35 | 0,00 | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск/ Управление образования Администрации ЗАТО Северск |
|  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 3501,08 | 0,00 | 0,00 | 3501,08 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 170240,27 | 0,00 | 0,00 | 170240,27 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Дошкольная образовательная организация в микрорайоне № 10 по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Славского,26а (в т.ч. ПИР) | 130 мест | ПИР - 2026 год, строительство - 2027 год | Всего, в т.ч.: | 194130,02 | 0,00 | 0,00 | 194130,02 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск/ Управление образования |
|  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 3919,31 | 0,00 | 0,00 | 3919,31 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 190210,71 | 0,00 | 0,00 | 190210,71 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.3 | Дошкольная образовательная организация по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Ленина, д.120 (в т.ч. ПИР) | 220 мест | ПИР - 2028 год, строительство - 2029 год | Всего, в т.ч.: | 540461,76 | 0,00 | 0,00 | 540461,76 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск/ Управление образования |
|  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 6236,41 | 0,00 | 0,00 | 6236,41 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 534225,35 | 0,00 | 0,00 | 534225,35 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Дошкольная образовательная организация в микрорайоне «Сосновка» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Сосновая,16 (в т.ч. ПИР) | 130 мест | ПИР - 2031 год, строительство - 2032 год | Всего, в т.ч.: | 227937,51 | 0,00 | 0,00 | 227937,51 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск/ Управление образования |
|  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2031 | 4636,83 | 0,00 | 0,00 | 4636,83 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2032 | 223300,68 | 0,00 | 0,00 | 223300,68 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5 | Дошкольная образовательная организация по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, Иглаково (в т.ч. ПИР) | 150 мест | ПИР - 2033 год, строительство - 2034 год | Всего, в т.ч.: | 242288,68 | 0,00 | 0,00 | 242288,68 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск/ Управление образования |
|  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2033 | 4928,77 | 0,00 | 0,00 | 4928,77 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 2034 | 237359,91 | 0,00 | 0,00 | 237359,91 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.6 | МБОУ «СОШ № 78» (пристройка начальной школы) по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Чапаева, д.22 (в т.ч. ПИР) | 300 мест | ПИР - 2016 год, реконструкция 2017 - 2018 годы | Всего, в т.ч.: | 220776,20 | 0,00 | 178001,55 | 42774,65 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск/ Управление образования |
|  |  |  |  | 2016 | 1776,63 | 0,00 | 0,00 | 1776,63 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 110000,00 | 0,00 | 89265,00 | 20735,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 108999,57 | 0,00 | 88736,55 | 20263,02 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.7 | МБОУ «Самусьский лицей» (пристройка к спортивному залу) по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул.Пекарского, д.30 (в т.ч. ПИР) | 100 мест | ПИР - 2016 год, реконструкция 2019 год | Всего, в т.ч.: | 61245,32 | 0,00 | 47483,59 | 13761,73 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск/ Управление образования |
|  |  |  |  | 2016 | 2623,60 | 0,00 | 0,00 | 2623,60 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 58621,72 | 0,00 | 47483,59 | 11138,13 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8 | Общеобразовательная организация в микрорайоне № 12а (здание начальной школы) (в т.ч. ПИР) | 200 мест | ПИР - 2023 год, строительство - 2024 год | Всего, в т.ч.: | 207500,00 | 0,00 | 164000,00 | 43500,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск/ Управление образования |
|  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 205000,00 | 0,00 | 164000,00 | 41000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по образовательным организациям, в том числе: | Х | Х | Всего, в т.ч.: | 1868080,84 | 0,00 | 389485,14 | 1478595,70 | 0,00 | Х |
|  |  |  |  | 2016 | 4400,23 | 0,00 | 0,00 | 4400,23 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 110000,00 | 0,00 | 89265,00 | 20735,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 108999,57 | 0,00 | 88736,55 | 20263,02 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 58621,72 | 0,00 | 47483,59 | 11138,13 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 6001,08 | 0,00 | 0,00 | 6001,08 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 375240,27 | 0,00 | 164000,00 | 211240,27 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 3919,31 | 0,00 | 0,00 | 3919,31 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 190210,71 | 0,00 | 0,00 | 190210,71 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 6236,41 | 0,00 | 0,00 | 6236,41 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 534225,35 | 0,00 | 0,00 | 534225,35 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2031 | 4636,83 | 0,00 | 0,00 | 4636,83 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2032 | 223300,68 | 0,00 | 0,00 | 223300,68 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2033 | 4928,77 | 0,00 | 0,00 | 4928,77 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2034 | 237359,91 | 0,00 | 0,00 | 237359,91 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ПИР | Х | Х | Х | 30122,63 | 0,00 | 0,00 | 30122,63 | 0,00 | Х |
|  | реконструкция | Х | Х | Х | 277621,29 | 0,00 | 225485,14 | 52136,15 | 0,00 | Х |
|  | строительство | Х | Х | Х | 1560336,92 | 0,00 | 164000,00 | 1396336,92 | 0,00 | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| II. Спортивные сооружения (область физической культуры и массового спорта, область образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Комплексная спортивная площадка на территории ЗАТО Северск (в т.ч. ПИР) | 1 объект – 589,6 кв.м | ПИР - 2016 год, строительство - 2017 год | Всего, в т.ч.: | 3510,64 | 0,00 | 0,00 | 3510,64 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск/ Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск |
|  |  |  |  | 2016 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 3367,64 | 0,00 | 0,00 | 3367,64 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2 | Лыжная база «Янтарь» МАУДО СДЮСШОР им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Сосновая, д.20 (в т.ч. ПИР) | 1 объект | ПИР - 2017 год, реконструкция 2018 - 2019 годы | Всего, в т.ч.: | 495426,30 | 0,00 | 403266,85 | 92159,45 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск/ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
|  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 22923,62 | 0,00 | 18602,43 | 4321,19 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 229928,31 | 0,00 | 187184,63 | 42743,68 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 242574,37 | 0,00 | 197479,79 | 45094,58 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.3 | Специализированный зал бокса «Авангард» МБУДО СДЮСШОР «Янтарь» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Мира, д.29 (в т.ч. ПИР) | 1 объект | ПИР - 2016 год, реконструкция 2019 год | Всего, в т.ч.: | 58460,80 | 0,00 | 0,00 | 58460,80 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск/ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
|  |  |  |  | 2016 | 820,78 | 0,00 | 0,00 | 820,78 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 57640,02 | 0,00 | 0,00 | 57640,02 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.4 | Круговая дорожка для скоростного бега на роликовых коньках МБУДО СДЮСШОР «Янтарь» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина (в т.ч. ПИР) | 7200 кв.м | ПИР - 2016 год, строительство - 2018 год | Всего, в т.ч.: | 122300,34 | 0,00 | 98758,73 | 23541,61 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск/ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
|  |  |  |  | 2016 | 601,34 | 0,00 | 0,00 | 601,34 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 121699,00 | 0,00 | 98758,73 | 22940,27 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.5 | Спортивный комплекс «Молодость» МАУДО СДЮСШОР им.Л.Егоровой по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Мира, д.27 | 1 объект | Реконструкция 2017 год | Всего, в т.ч.: | 101137,26 | 0,00 | 82072,88 | 19064,38 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск/ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
|  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 101137,26 | 0,00 | 82072,88 | 19064,38 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.6 | Многопрофильная спортивная площадка МБУДО СДЮСШОР «Лидер» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Мира, д.28/4 (в т.ч. ПИР) | 4600 кв.м – 4 объекта | ПИР - 2019 год, строительство 2019 - 2020 годы | Всего, в т.ч.: | 13805,03 | 0,00 | 0,00 | 13805,03 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск/ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
|  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 6774,43 | 0,00 | 0,00 | 6774,43 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 7030,60 | 0,00 | 0,00 | 7030,60 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.7 | Стрелковый тир «Янтарь» МБУДО СДЮСШОР «Лидер» (в т.ч. ПИР) | 1 объект | ПИР - 2021 год, реконструкция 2022 год | Всего, в т.ч.: | 66699,74 | 0,00 | 0,00 | 66699,74 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск/ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
|  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 6382,75 | 0,00 | 0,00 | 6382,75 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 60316,99 | 0,00 | 0,00 | 60316,99 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.8 | Учебно-тренировочный тир МАУДО СДЮСШОР им.Л.Егоровой (в т.ч. ПИР) | 1 объект | ПИР - 2023 год, строительство - 2024 год | Всего, в т.ч.: | 72688,50 | 0,00 | 0,00 | 72688,50 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск/ УМСП КиС Администрации |
|  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ЗАТО Северск |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 7010,17 | 0,00 | 0,00 | 7010,17 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 65678,33 | 0,00 | 0,00 | 65678,33 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по спортивным сооружениям, в том числе: | Х | Х | Всего, в т.ч.: | 934028,61 | 0,00 | 584098,46 | 349930,15 | 0,00 | Х |
|  |  |  |  | 2016 | 1565,12 | 0,00 | 0,00 | 1565,12 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 127428,52 | 0,00 | 100675,31 | 26753,21 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 351627,31 | 0,00 | 285943,36 | 65683,95 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 306988,82 | 0,00 | 197479,79 | 109509,03 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 7030,60 | 0,00 | 0,00 | 7030,60 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 6382,75 | 0,00 | 0,00 | 6382,75 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 60316,99 | 0,00 | 0,00 | 60316,99 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 7010,17 | 0,00 | 0,00 | 7010,17 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 65678,33 | 0,00 | 0,00 | 65678,33 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ПИР | Х | Х | Х | 38571,91 | 0,00 | 18602,43 | 19969,48 | 0,00 | Х |
|  | реконструкция | Х | Х | Х | 691596,95 | 0,00 | 466737,30 | 224859,65 | 0,00 | Х |
|  | строительство | Х | Х | Х | 203859,75 | 0,00 | 98758,73 | 105101,02 | 0,00 | Х |
| III. Учреждения культуры и искусства (область культуры, область образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция здания МАУДО ДШИ (корпус № 2) по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.40 лет Октября, д.4 (в т.ч. ПИР) | 1 объект | ПИР - 2018 год, реконструкция 2019 - 2020 годы | Всего, в т.ч.: | 76670,30 | 0,00 | 62401,50 | 14268,80 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск/ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
|  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 6061,68 | 0,00 | 4919,00 | 1142,68 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 50000,00 | 0,00 | 40705,00 | 9295,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 20608,62 | 0,00 | 16777,50 | 3831,12 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.2 | Реконструкция здания МАУ «ГДК» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, д.39 (в т.ч. ПИР) | 1 объект | ПИР - 2018 год, реконструкция 2019 - 2020 годы | Всего, в т.ч.: | 215122,51 | 0,00 | 175113,10 | 40009,41 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск/ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
|  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 6985,31 | 0,00 | 5668,60 | 1316,71 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 100000,00 | 0,00 | 81410,00 | 18590,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 108137,20 | 0,00 | 88034,50 | 20102,70 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.3 | Реконструкция здания МБУ «Самусьский ДК» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул.Ленина, д.28 (в т.ч. ПИР) | 1 объект | ПИР - 2017 год, реконструкция 2018 год | Всего, в т.ч.: | 90599,34 | 0,00 | 73752,51 | 16846,83 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск/ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
|  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 4389,89 | 0,00 | 3569,40 | 820,49 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 86209,45 | 0,00 | 70183,11 | 16026,34 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.4 | Реконструкция территории Северского природного парка по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, д.45а (в т.ч. ПИР) | 22 га | ПИР - 2017 год, реконструкция 2018 - 2021 годы | Всего, в т.ч.: | 2196691,80 | 0,00 | 1788274,94 | 408416,86 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск/ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
|  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 19977,22 | 0,00 | 16211,60 | 3765,62 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 500000,00 | 0,00 | 407050,00 | 92950,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 500000,00 | 0,00 | 407050,00 | 92950,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 500000,00 | 0,00 | 407050,00 | 92950,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 676714,58 | 0,00 | 550913,34 | 125801,24 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.5 | Создание туристско-рекреационного кластера «Северск» по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ЦКПП | 103 га | ПИР - 2018 год, строительство 2019 - 2022 годы | Всего, в т.ч.: | 3811600,00 | 1030100,00 | 173200,00 | 120300,00 | 2488000,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск/ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
|  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 93000,00 | 0,00 | 80000,00 | 13000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1310500,00 | 330200,00 | 50600,00 | 36700,00 | 893000,00 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1279300,00 | 362800,00 | 42600,00 | 40100,00 | 833800,00 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 748200,00 | 337100,00 | 0,00 | 30500,00 | 380600,00 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 380600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380600,00 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по учреждениям культуры, в том числе: | Х | Х | Всего, в т.ч.: | 6390683,95 | 1030100,00 | 2272742,05 | 599841,90 | 2488000,00 | Х |
|  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 24367,11 | 0,00 | 19781,00 | 4586,11 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 692256,44 | 0,00 | 567820,71 | 124435,73 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1960500,00 | 330200,00 | 579765,00 | 157535,00 | 893000,00 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1908045,82 | 362800,00 | 554462,00 | 156983,82 | 833800,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 2021 | 1424914,58 | 337100,00 | 550913,34 | 156301,24 | 380600,00 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 380600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380600,00 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ПИР | Х | Х | Х | 130414,10 | 0,00 | 110368,60 | 20045,50 | 0,00 | Х |
|  | реконструкция | Х | Х | Х | 2541669,85 | 0,00 | 2069173,45 | 472496,40 | 0,00 | Х |
|  | строительство | Х | Х | Х | 3718600,00 | 1030100,00 | 93200,00 | 107300,00 | 2488000,00 | Х |
| IV. Загородные оздоровительные лагеря (область образования (включая отдых и оздоровление детей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ограждение МАУ ЗАТО Северск ДОЛ «Зеленый мыс» (строительство) по адресу: Томская область, Томский район, с.Ярское | 1 объект | Строительство 2019 год | Всего, в т.ч.: | 2279,64 | 0,00 | 0,00 | 2279,64 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск/ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск |
|  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2279,64 | 0,00 | 0,00 | 2279,64 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по оздоровительным лагерям, в том числе: | Х | Х | Всего, в т.ч.: | 2279,64 | 0,00 | 0,00 | 2279,64 | 0,00 | Х |
|  |  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2279,64 | 0,00 | 0,00 | 2279,64 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ПИР | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | реконструкция | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | строительство | Х | Х | Х | 2279,64 | 0,00 | 0,00 | 2279,64 | 0,00 | Х |
|  | Итого по Программе, в том числе: | Х | Х | Всего, в т.ч.: | 9195073,04 | 1030100,00 | 3246325,65 | 2430647,39 | 2488000,00 | Х |
|  |  |  |  | 2016 | 5965,35 | 0,00 | 0,00 | 5965,35 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 261795,63 | 0,00 | 209721,31 | 52074,32 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1152883,32 | 0,00 | 942500,62 | 210382,70 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2328390,18 | 330200,00 | 824728,38 | 280461,80 | 893000,00 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1915076,42 | 362800,00 | 554462,00 | 164014,42 | 833800,00 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 1431297,33 | 337100,00 | 550913,34 | 162683,99 | 380600,00 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 440916,99 | 0,00 | 0,00 | 60316,99 | 380600,00 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 13011,25 | 0,00 | 0,00 | 13011,25 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 440918,60 | 0,00 | 164000,00 | 276918,60 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 3919,31 | 0,00 | 0,00 | 3919,31 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 190210,71 | 0,00 | 0,00 | 190210,71 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2028 | 6236,41 | 0,00 | 0,00 | 6236,41 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2029 | 534225,35 | 0,00 | 0,00 | 534225,35 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2031 | 4636,83 | 0,00 | 0,00 | 4636,83 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2032 | 223300,68 | 0,00 | 0,00 | 223300,68 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2033 | 4928,77 | 0,00 | 0,00 | 4928,77 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2034 | 237359,91 | 0,00 | 0,00 | 237359,91 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ПИР | Х | Х | Х | 199108,64 | 0,00 | 128971,03 | 70137,61 | 0,00 | Х |
|  | реконструкция | Х | Х | Х | 3510888,09 | 0,00 | 2761395,89 | 749492,20 | 0,00 | Х |
|  | строительство | Х | Х | Х | 5485076,31 | 1030100,00 | 355958,73 | 1611017,58 | 2488000,00 | Х |