Приложение к Программе повышения безопасности дорожного движения в ЗАТО Северск на 2007-2009 годы

Перечень мероприятий по направлениям реализации

Программы повышения безопасности дорожного движения в ЗАТО Северск на 2007-2009 годы

| № |  | Наименование и содержание мероприятий | Конечный результат реализации мероприятий | Исполнитель | Объёмы финансирования в тыс. руб. |  |  |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  | (за счет бюджета ЗАТО Северск) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Создание системы информационного воздействия на население |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Издание литературы, иной печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения, (информационные листки, открытки, памятки, буклеты). | Формирование у населения знаний по безопасности дорожного движения | УВД МВД России в г.Северск | 82,6 | 0 | 41,3 | 41,3 | 2008-2009 годы |
| 1.2 |  | Выпуск информационного бюллетеня управления ГИБДД (периодичность – 1 раз в месяц; тираж – 100 экз.; | Информирование населения о состоянии дорожно-транспортной дисциплины в ЗАТО Северск, причинах совершения ДТП, изменениях в законодательстве | УВД МВД России в г.Cеверск | 16,8 | 0 | 8,4 | 8,4 | 2008-2009 годы |
| 1.3 |  | Использование возможностей социальной рекламы (изготовление и установка баннеров и информационных щитов, проведение специализированных рекламных акций на телевидении и радио) | Формирование у населения сознательного понимания обязательного соблюдения правил дорожного движения | УВД МВД России в г.Северск | 121,6 | 0 | 60,8 | 60,8 | 2008-2009 годы |
| 1.4 |  | Ежегодное проведение конкурсов редакций на лучшее освещение в печати, на Радио и телевидении проблем безопасности дорожного движения. | Привлечение средств массовой информации к проведению профилактической работы, направленной на укрепление дисциплины участников дорожного движения | УВД МВД России в г.Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2009 годы |
|  |  | Итого по разделу 1 |  |  | 221,0 | 0 | 110,5 | 110,5 |  |
| 2. | Проведение пропагандистских компаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного гражданина. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Проведение городских акций, конкурсов, викторин (10 мероприятий в год) | Формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | УВД МВД России в г.Северск | 100,0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 2008-2009 годы |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 |  | Оборудование в городе стендов, фотовитрин по БДД | Привлечение внимания населения к проблемам безопасности, информирование о дорожной ситуации | УВД МВД России в г.Северск | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 2008 год |
| 2.3 |  | Выпуск печатной и сувенирной продукции с тематикой безопасности дорожного движения. | Обобщение и распространение опыта работы образовательных учреждений области, снижение детского дорожно-транспортного травматизма | УВД МВД России в г.Северск | 30,0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 2008-2009 годы |
|  |  | Итого по разделу 2 |  |  | 180,0 | 0 | 115,0 | 65,0 |  |
| 3. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Организация выпуска наглядной агитации для дошкольных и общеобразовательных учреждений с тематикой безопасного поведения на дорогах (листовки, памятки) | Повышение эффективности и наглядности разъяснительной работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | УВД МВД России в г.Северск | 90,0 | 0 | 45,0 | 45,0 | 2008-2009 годы |
| 3.2 |  | Проведение профилактических операций: «Внимание – дети!», «Ура – каникулы!» и т.д. (количество – 6 акций в год, общие затраты на их проведение – 45 тыс. рублей) | Снижение травматизма среди определенной категории участников дорожного движения | УВД МВД России в г.Северск | 30,0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 2008-2009 годы |
| 3.3 |  | Организация в период летних каникул в городских и загородных лагерях отдыха детей на плановой основе профилактических мероприятий, конкурсов, викторин по правилам дорожного движения. | Формирование у участников дорожного движения навыков безопасного поведения | УВД МВД России в г.Северск | 94,0 | 0 | 47,0 | 47,0 | 2008-2009 годы |
| 3.4 |  | Издание комплекта обучающих плакатов для общеобразовательных учреждений | Формирование у детей необходимых знаний и навыков для грамотного и безопасного поведения на улице и в транспорте | УВД МВД России в г.Северск | 26,6 | 0 | 17,9 | 8,7 | 2008-2008 годы |
| 3.5 |  | Распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов (1000 шт. в год) | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма | УВД МВД России в г. Северск | 100,0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 2008-2009 годы |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | Проведение смотра-конкурса общеобразовательных на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Привлечение образовательных учреждений к систематической работе по профилактике детского травматизма и снижение количества ДТП с участием детей | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 10,0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 2008-2009 годы |
| 3.7 | Проведение конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо» | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма | УВД МВД России в г.Северск | 20,0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 2008-2009 годы |
| 3.8 | Оборудование в образовательных учреждениях общешкольных уголков по правилам дорожного движения. | Формирование у детей необходимых знаний и навыков для грамотного и безопасного поведения на улице и в транспорте, привлечение родителей к данной проблеме | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 23,0 | 0 | 23,0 | 0 | 2008 год |
| 3.9 | Проведение семинара с преподавателями общеобразовательных школ по методике обучения учащихся правилам дорожного движения. | Подготовка педагогических кадров, обеспечение единого подхода в изучении ПДД. | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 1,0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 2008-2009 годы |
| 3.10 | Ежемесячное информирование Управления образования ЗАТО Северск о нарушениях ПДД и состоянии дорожно-транспортного травматизма с участием детей в возрасте до 16 лет. | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, своевременная разработка совместных мероприятий. | УВД МВД России в г. Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2009 годы |
| 3.11 | Издание научно-методических материалов, программ, печатных и электронных учебных пособий для учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений, для системы дополнительного образования детей, а также для педагогов общеобразовательных учреждений. | Создание в образовательных учреждениях методической базы по обучению детей безопасному поведению на улицах и дорогах. | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 4,8 | 0 | 2,4 | 2,4 | 2008-2008 годы |
| 3.12 | Проведение ежегодного городского детского творческого фестиваля «Зебра». | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма в дни летних каникул. | УВД МВД России в г.Северск | 40,0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 2008-2009 годы |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.13 |  | Проведение прочих детских конкурсов, викторин. | Снижение детского дорожно-транспортного травматизма | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | 50,0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 2008-2009 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 |  |  | 489,4 | 0 | 260,8 | 228,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Техническое перевооружение службы Государственной инспекции безопасности движения Управления внутренних дел МВД России в городе Северск Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Для повышения эффективности выполнения контрольных и надзорных функций ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного движения приобрести: | Осуществление контроля за соблюдением Правил дорожного движения водителями и пешеходами. | УВД МВД России в г. Северск |  |  |  |  | 2007-2009 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  автомобили ГИБДД – 24 шт. (21 патрульных стоимость автомобилей ВАЗ-21104 – 250 тыс. рублей, 2 автомобиля для дежурной части на базе «Баргузин» стоимость 350 тыс. рублей и 1 грузовой –500 тыс.рублей.) |  |  | 6450,0 | 1100,0 | 2600,0 | 2750,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  сигнальная громкоговорящая система – 24 шт. (стоимость СГУ – 12 тыс.рублей) |  |  | 288,0 | 48,0 | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  алкотестеры – 3 шт. (стоимость одного – 4 тыс.рублей) |  |  | 12,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  видеосистемы фиксации нарушений правил дорожного движения – 4 шт. (стоимость одного – 120 тыс.рублей). |  |  | 480,0 | 0 | 240,0 | 240,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 |  |  | 7230,0 | 1152,0 | 2964,0 | 3114,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Совершенствование контроля и надзора за соблюдением участниками дорожного движения установленных нормативов и правил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Разработка и реализация комплекса межведомственных оперативно-профилактических мероприятий «Пешеход», «Скорость», «Автобус», «Внимание переезд», «Внимание дети», « Дорожный знак» | Позволит сократить аварийность и дорожно-транспортный травматизм. | УВД МВД России в г. Северск | 30,0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 2008-2009 годы |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | Проведение комплексных весенне-летних и осенне-зимних проверок эксплуатационного состояния автомобильных дорог, автобусных маршрутов с обязательными контрольными проверками выполнения намеченных мероприятий по устранению выявленных недостатков | Позволит принимать меры упреждающего характера в целях недопущения совершения дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями | УВД МВД России в г. Северск, УЖКХТ и С Администрации ЗАТО Северск, Самусь ЖКХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-2009 годы |
| 5.3 | Информирование органов исполнительной власти, прокуратуры о случаях не устранения предприятиями дорожного хозяйства замечаний, вскрытых в ходе комиссионных осмотров на автодорожных подходах к переездам и путепроводах в установленные актами сроки. | Профилактика и предупреждение ДТП на железнодорожных переездах | УВД МВД России в г. Северск, УЖКХ Т и С Администрации ЗАТО Северск | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008-2009 годы |
|  | Итого по разделу 5 |  |  | 30,0 | 0 | 15,0 | 15,0 |  |
|  | Итого по направлению I |  |  | 8150,4 | 1152,0 | 3465,3 | 3533,1 |  |
| II. Организационно – планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка пешеходных ограждений в местах массового скопления людей и на наиболее аварийных участках. | Предотвращение наездов на пешеходов, снижение количества ДТП и пострадавших в них людей | УЖКХ Т и С Администрации ЗАТО Северск | 600,0 | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 2007-2009 годы |
| 2 | Организация пешеходных переходов с устройством искусственного препятствия «Лежачий полицейский» по принудительному ограничению скорости движения транспортных средств на территории ЗАТО Северск (19 участков) | Позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе несчастных случаев с пешеходами в местах нерегулируемых пешеходных зон и общеобразовательных учреждений | УЖКХ Т и С Администрации ЗАТО Северск | 1053,6 | 351,2 | 351,2 | 351,2 | 2007-2009 годы |
| 3 | Приобретение и установка на территории ЗАТО Северск в местах с интенсивным движением пешеходов и местах, непосредственно прилегающих к общеобразовательным учреждениям, светофоров с индикаторами обратного отсчета времени (68 светофоров) | Позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе несчастных случаев с пешеходами, приведет к снижению уровня шумности | УЖКХ Т и С Администрации ЗАТО Северск | 510,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 2007-2009 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Разметка проезжей части автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием (220 км. ежегодно) | Снижение аварийности на дорогах, совершенствование условий движения на автомобильных дорогах, повышение законных прав пользователей автомобилей | УЖКХ Т и С Администрации ЗАТО Северск | 8823,9 | 2541,3 | 2941,3 | 2941,3 | 2007-2009 годы |
| 5 | Устройство металлических барьерных ограждений (2954 п. м.) | Снижение аварийности на дорогах, совершенствование условий движения на автомобильных дорогах | УЖКХ Т и С Администрации ЗАТО Северск | 943,0 | 314,0 | 314,0 | 315,0 | 2007-2009 годы |
| 6 | Укрепление грунтовых обочин на дорогах с асфальтобетонным покрытием (25 км.) | Снижение аварийности на дорогах, совершенствование условий движения на автомобильных дорогах | УЖКХ Т и С Администрации ЗАТО Северск | 3110,0 | 1000,0 | 1055,0 | 1055,0 | 2007-2009 годы |
| 7 | Установка вновь и замена поврежденных дорожных знаков на дорогах общего пользования. | Улучшение организации дорожного движения | УЖКХ Т и С Администрации ЗАТО Северск | 3300,0 | 1000,0 | 1150,0 | 1150,0 | 2007-2009 годы |
| 8 | Приобретение и установка современных светофоров, аппаратуры регулирования; проведение работ по замене устаревших светофоров, других технических средств регулирования дорожного движения на новые. (Замена устаревших 13 объектов, оборудование новых 4 перекрестков) | Улучшение организации дорожного движения, снижение уровня аварийности в местах концентрации ДТП | УЖКХ Т и С Администрации ЗАТО Северск | 2600,0 | 866,0 | 866,0 | 868,0 | 2007-2009 годы |
|  | Итого по направлению II: |  |  | 20940,5 | 6842,5 | 7047,5 | 7050,5 |  |
|  | Всего по Программе |  |  | 29091,0 | 7994,5 | 10512,8 | 10583,7 |  |