|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2к программе комплексного развития транспортной инфраструктурыЗАТО Северск на 2018 - 2035 годы |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ финансирования мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры ЗАТО Северск |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации, год<\*\*> | Еди-ницаизмере-ния | Объем работ | Объемы финансирования, тыс. руб. <\*> | Ожидаемый конечный результат | Испол-нитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в разрезе источников финансирования, тыс.руб. |
| местный бюджет | областной бюджет | федераль-ный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта: |
| 1. | Строительство новых объектов транспортной инфраструктуры |
| 1.1 | Строительство второго автодорожного выхода из г.Северска к Северному обходу г.Томскаи существующему мосту через р.Томь | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяжен-ности авто-мобильных дорог ЗАТО Северск на 1,0 км | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 1,0 | 336085,25 | 336085,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Строительство автоподъездак расширяемой площадке НТСЛ «Спутник» от автодороги Томск – Самусь | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяжен-ности авто-мобильных дорог ЗАТО Северск на 3,0 км | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 3,0 | 1008255,75 | 1008255,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Строительство городской дороги от ул.Славского(вдоль железнодорожного подъездного пути)до соединенияс автодорогой Северная | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяжен-ности авто-мобильных дорог ЗАТО Северск на 2,0 км | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 2,0 | 672170,50 | 672170,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство магистральной улицы районного значения вдоль микрорайона № 12на продолжении ул.Калининадо соединения с ул.Славского | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяжен-ности авто-мобильных дорог ЗАТО Северск на 3,5 км | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 3,5 | 1176298,38 | 1176298,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Продление ул.Восточной(от городского кольца) через подъездной железнодорожный путь | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяжен-ности авто-мобильных дорог ЗАТО Северск на 2,0 км | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 2,0 | 672170,50 | 672170,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Строительство жилых улиц в микрорайоне «Сосновка»  | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяжен-ности авто-мобильных дорог ЗАТО Северск на 1,5 км | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 1,5 | 504127,88 | 504127,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Строительство участка главной дорогив северном районе нового строительства, проходящего между ул.Р.Люксембурги выходом на автодорогу на пос.Орловка | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяжен-ности авто-мобильных дорог ЗАТО Северск на 0,2 км | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,2 | 67217,05 | 67217,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Строительство жилых улиц в северном районе пос.Самусь | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяжен-ности авто-мобильных дорог ЗАТО Северск на 0,8 км | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,8 | 268868,20 | 268868,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Второй этап строительства жилых улиц в северном районе пос.Самусь | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяжен-ности авто-мобильных дорог ЗАТО Северск на 1,1 км | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 1,1 | 369693,78 | 369693,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Развитие улично-дорожной сети дер.Кижировов восточном направлении | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяжен-ности авто-мобильных дорог ЗАТО Северск на 3,3 км | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 3,3 | 649613,68 | 649613,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Строительство улично-дорожной сети в северной части дер.Кижировона новых территориях | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяжен-ности авто-мобильных дорог ЗАТО Северск на 4,3 км | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 4,3 | 1445166,58 | 1445166,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Строительство проезда Новый в микрорайоне № 12 | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяжен-ности авто-мобильных дорог ЗАТО Северск на 0,5 км | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,5 | 65384,85 | 65384,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Строительство улицы Солнечной, участкаот ул.Ленинадо проезда Южного | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяжен-ности авто-мобильных дорог ЗАТО Северск на 0,7 км | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,7 | 179551,73 | 179551,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | Строительство площадки весового контроля на автодороге Томск - Самусь | 2018 | шт | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организа-цияконтроля за работой транспорт-ной инфраструк-туры | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1,0 | 2192,40 | 2192,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Итого по мероприятию «Строительство новых объектов транспортной инфраструктуры» | 2018 |   |   | 16058,7 | 16058,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| 2019 |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 |   | 247129,0 | 247129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 |   | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023-2035 |   | 7169667,6 | 7169667,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего |   | 7432855,2 | 7432855,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Реконструкция и ремонт существующих объектов транспортной инфраструктуры |
| 2.1 | Реконструкция и строительство продолжения ул.Куйбышеваот ул.Калининадо ул.Северная автодорога | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повыше-ние % доли протяжен-ности авто-мобильных дорог общего пользова-ния местного значения, соответст-вующих нор-мативнымтребова-ниям | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,4 | 134434,14 | 134434,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Первый этап реконструкции и благоустройства улично-дорожной сети в Иглаково | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повыше-ние % доли протяжен-ности авто-мобильных дорог общего пользова-ния местного значения, соответст-вующих нор-мативнымтребова-ниям | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 3,0 | 1008255,75 | 1008255,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Второй этап реконструкции уличной сети в Иглаково | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повыше-ние % доли протяжен-ности авто-мобильных дорог общего пользова-ния местного значения, соответст-вующих нор-мативнымтребова-ниям | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 2,5 | 840213,13 | 840213,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Реконструкция ул.Победыс выходом к транспортной развязке на обходной автодороге и мосту через р.Томь | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повыше-ние % доли протяжен-ности авто-мобильных дорог общего пользова-ния местного значения, соответст-вующих нор-мативнымтребова-ниям | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 1,3 | 436910,83 | 436910,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Капитальный ремонти ремонт объектов улично-дорожной сети | 2018 | км | 6,72 | 130987,40 | 81987,40 | 10110,00 | 38890,00 | 0,00 | Повыше-ние % доли протяжен-ности авто-мобильных дорог общего пользова-ния местного значения, соответст-вующих нор-мативнымтребова-ниям | УЖКХ ТиС, УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 5,4 | 90000,00 | 34890,00 | 10110,00 | 45000,00 | 0,00 |
| 2020 | 4,8 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 9,5 | 152210,00 | 152210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 13,2 | 144400,00 | 144400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 32,0 | 511680,00 | 511680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Итого по мероприятию «Реконструкция и ремонт существующих объектов транспортной инфраструктуры» | 2018 |   |   | 130987,40 | 81987,40 | 10110,00 | 38890,00 | 0,00 |   |   |
| 2019 |   | 90000,00 | 34890,00 | 10110,00 | 45000,00 | 0,00 |
| 2020 |   | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 |   | 152210,00 | 152210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 |   | 144400,00 | 144400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 |   | 2931493,85 | 2931493,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего |   | 3499091,25 | 3394987,25 | 20220,00 | 83890,00 | 0,00 |
| 3. | Мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения |
| 3.1 | Обустройство (ремонт) участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями, в том числе разделяющими встречные направления  | 2018 | м | 1775,0 | 5301,18 | 5301,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средстви пеше-ходови повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС, УВГТ Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3950,0 | 11797,00 | 11797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | 2018 | м | 2792,2 | 6533,07 | 3477,02 | 3056,05 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средстви пеше-ходови повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС, УВГТ Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 440,0 | 1151,07 | 1151,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 149,6 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями | 2018 | шт | 10,0 | 1760,88 | 1760,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средстви пеше-ходов и повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС, УВГТ Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 1,0 | 285,98 | 285,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1,0 | 136,84 | 136,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Приобретение и установка новых светофорных объектов с разработкой проектно-сметной документации | 2018 | шт | 9,0 | 26225,12 | 20115,12 | 0,00 | 6110,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средстви пеше-ходов и повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС |
| 2019 | 1,0 | 2795,80 | 2795,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3,0 | 3603,85 | 3603,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов светофорами Т.7 | 2018 | шт | 15,0 | 1638,77 | 1087,00 | 551,77 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средстви пеше-ходов и повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС |
| 2019 | 2,0 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Модернизация (реконструкция) светофорных объектов | 2018 | шт | 4,0 | 4984,84 | 4424,03 | 560,81 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средстви пеше-ходов и повыше-ние безо-пасностидорожных условий | УЖКХ ТиС |
| 2019 | 4,0 | 4143,03 | 4143,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Организация работ по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования и контроля качества нанесения дорожной разметки | 2018 | м, при-ве-ден-нойк ли-нии 1.1 | 671,9 | 11517,55 | 11517,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средстви пеше-ходов и повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС |
| 2019 | 671,9 | 11573,70 | 11573,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 671,9 | 11631,93 | 11631,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Поставка и замена стандартных дорожных знаков на аналогичные, на желто-зеленом фоне с пленкой повышенной интенсивности типа В | 2018 | шт | 457,0 | 3397,25 | 2565,88 | 831,37 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средстви пеше-ходов и повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС |
| 2019 | 250,0 | 1925,00 | 1925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 200,0 | 1540,00 | 1540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Приобретение, установка недостающих и замена устаревших дорожных знаков  | 2018 | шт | 1837,0 | 11536,66 | 11536,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средстви пеше-ходов и повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС |
| 2019 | 812,0 | 5150,68 | 5150,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 716,0 | 5188,71 | 5188,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | Устройство посадочных площадок для остановок общественного транспорта | 2018 | шт | 17,0 | 6387,40 | 6387,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средстви пеше-ходов и повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС, УВГТ Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11 | Установка павильонов на автобусных остановках | 2018 | шт | 3,0 | 0,00 | 1846,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средстви пеше-ходов и повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС, УВГТ Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 4,0 | 615,48 | 615,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4,0 | 820,64 | 820,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12 | Разработка (внесение изменений) проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети ЗАТО Северск | 2018 | км | 114,1 | 2251,90 | 2251,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средстви пеше-ходов и повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС, УВГТ Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13 | Обустройство или ликвидация пешеходных переходов | 2018 | шт | 1,0 | 172,76 | 172,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-циидвижения транспорт-ных средстви пеше-ходов и повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС, УВГТ Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 1,0 | 127,03 | 127,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1,0 | 127,03 | 127,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14 | Расчистка придорожных полос от порослей | 2018 | м3 | 1930,0 | 2821,56 | 2821,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средстви пеше-ходов и повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС, УВГТ Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 640,0 | 926,79 | 926,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 640,0 | 926,79 | 926,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной программы развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Северск | 2018 | шт | 2,0 | 8366,67 | 8366,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средстви пеше-ходов и повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Итого по мероприятию«Организация дорожного движения, в том числе мероприятийпо повышению безопасности дорожного движения» | 2018 |   |   | 92895,61 | 83632,05 | 5000,00 | 6110,00 | 0,00 |   |   |
| 2019 |   | 28894,56 | 28894,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 |   | 36162,79 | 36162,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего |   | 157952,96 | 148689,40 | 5000,00 | 6110,00 | 0,00 |
| 4. | Создание единого парковочного пространства |
|
| 4.1 | Строительство гаражей манежного типа | 2018 | шт | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание дополни-тельных парковоч-ных мест | Част-ный застрой-щик |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 5,0 | 1990889,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1990889,25 |
| 4.2 | Организация гостевых стоянок автотранспорта и расширение внутриквартальных проездов на внутридворовых территориях | 2018 | тыс.м2 | 0,0 | 50154,30 | 50154,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание дополни-тельных парковоч-ных мест | Коми-тет архи-текту-рыи гра-достро-итель-стваАдми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 0,0 | 41137,89 | 41137,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 41137,89 | 41137,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Строительство внутриквартального проезда в микрорайоне № 10 с бульваром | 2018 | м2 | 8300,0 | 16058,70 | 16058,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание дополни-тельных парковоч-ных мест | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | ИТОГОпо мероприятию «Создание единого парковочного пространства» | 2018 |   |   | 66213,00 | 66213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| 2019 |   | 41137,89 | 41137,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 |   | 41137,89 | 41137,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023- |   | 1990889,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1990889,25 |
| Всего |   | 2139378,03 | 148488,78 | 0,00 | 0,00 | 1990889,25 |
|   | ИТОГО по Программе | 2018 |   |   | 306154,71 | 247891,15 | 15110,00 | 45000,00 | 0,00 |   |   |
| 2019 |   | 160032,45 | 104922,45 | 10110,00 | 45000,00 | 0,00 |
| 2020 |   | 374429,66 | 374429,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 |   | 152210,00 | 152210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 |   | 144400,00 | 144400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 |   | 12092050,65 | 10101161,40 | 0,00 | 0,00 | 1990889,25 |
| Всего |   | 13229277,47 | 11125014,66 | 25220,00 | 90000,00 | 1990889,25 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> В таблице указана потребность.

<\*\*> Реализация мероприятий Программы запланирована до 2020 года, после 2020 года - значения прогнозные (потребность). Финансирование работ на 2018 - 2020 годы представлено в соответствии с муниципальными программами ЗАТО Северск и подлежит ежегодной корректировке.