|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3  к Решению Думы ЗАТО Северск  от \_\_28.02.2019\_\_ №\_\_\_\_48/2\_\_\_\_\_  Приложение 2 к программе комплексного развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Северск на 2018 - 2035 годы |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ  финансирования мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры ЗАТО Северск | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации, год <\*\*> | Еди-ницаизме-рения | Объем работ | Объемы финансирования, тыс. руб. <\*> | | | | | Ожидаемый конечный результат | Испол-нитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | в разрезе источников финансирования, тыс.руб. | | | |
| местный бюджет | областной бюджет | федераль-ный бюджет | внебюд-жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта: | | | | | | | | | | |
| 1. | Строительство новых объектов транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство второго автодорожного выхода  из г.Северска  к Северному обходу г.Томска и существующему мосту через р.Томь | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяжен-ности авто-мобильных дорог ЗАТО Северск  на 1,0 км | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 1,0 | 336 085,25 | 336 085,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Строительство автоподъезда к расширяемой площадке НТСЛ «Спутник»  от автодороги Томск - Самусь | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяжен-ности авто-мобильных дорог ЗАТО Северск  на 3,0 км | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Северск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 3,0 | 1 008 255,75 | 1 008 255,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Строительство городской дороги  от ул.Славского(вдоль железнодорожного подъездного пути) до соединения с автодорогой Северная | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяжен-ности авто-мобильных дорог ЗАТО Северск  на 2,0 км | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Северск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 2,0 | 672 170,50 | 672 170,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Строительство магистральной улицы районного значения вдоль микрорайона  № 12 на продолжении ул.Калинина до соединения  с ул.Славского | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяжен-ности авто-мобильных дорог ЗАТО Северск  на 3,5 км | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Северск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 3,5 | 1 176 298,38 | 1 176 298,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Продление ул.Восточной (от городского кольца) через подъездной железнодорожный путь | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяжен-ности авто-мобильных дорог ЗАТО Северск  на 2,0 км | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Северск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 2,0 | 672 170,50 | 672 170,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Строительство жилых улиц  в микрорайоне «Сосновка» | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяжен-ности авто-мобильных дорог ЗАТО Северск  на 1,5 км | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Северск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 1,5 | 504 127,88 | 504 127,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Строительство участка главной дороги в северном районе нового строительства, проходящего между ул.Р.Люксембург и выходом  на автодорогу  на пос.Орловка | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяжен-ности авто-мобильных дорог ЗАТО Северск на 0,2 км | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Северск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,2 | 67 217,05 | 67 217,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Строительство жилых улиц  в северном районе пос.Самусь | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяжен-ности авто-мобильных дорог ЗАТО Северск  на 0,8 км | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Северск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,8 | 268 868,20 | 268 868,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Второй этап строительства жилых улиц  в северном районе пос.Самусь | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяжен-ности авто-мобильных дорог ЗАТО Северск  на 1,1 км | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Северск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 1,1 | 369 693,78 | 369 693,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Развитие улично-дорожной сети дер.Кижирово в восточном направлении | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяжен-ности авто-мобильных дорог ЗАТО Северск  на 3,3 км | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Северск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 3,3 | 649 613,68 | 649 613,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Строительство улично-дорожной сети в северной части дер.Кижирово на новых территориях | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяжен-ности авто-мобильных дорог ЗАТО Северск  на 4,3 км | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Северск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 4,3 | 1 445 166,58 | 1 445 166,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Строительство проезда Новый  в микрорайоне  № 12 | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяжен-ности авто-мобильных дорог ЗАТО Северск  на 0,5 км | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Северск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,5 | 65 384,85 | 65 384,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Строительство улицы Солнечной, участка от ул.Ленина до проезда Южного | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Увеличение протяжен-ности авто-мобильных дорог ЗАТО Северск  на 0,7 км | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Северск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,7 | 179 551,73 | 179 551,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | Строительство площадки весового контроля  на автодороге Томск - Самусь | 2018 | шт | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Организа-ция контроля  за работой  транспорт-ной инфраструк-туры | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Северск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 1,0 | 2 192,40 | 2 192,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого  по мероприятию «Строительство новых объектов транспортной инфраструктуры» | 2018 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2019 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 |  | 7 416 796,53 | 7 416 796,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего |  | 7 416 796,53 | 7 416 796,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Реконструкция и ремонт существующих объектов транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Реконструкция  и строительство продолжения  ул.Куйбышева от ул.Калинина до ул.Северная автодорога | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повыше-ние % доли протяжен-ности авто-мобильных дорог общего пользова-ния местного значения, соответст-вующих нор-мативнымтребова-ниям | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,4 | 134434,14 | 134434,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Первый этап реконструкции  и благоустройства улично-дорожной сети в Иглаково | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повыше-ние % доли протяжен-ности авто-мобильных дорог общего пользова-ния местного значения, соответст-вующих нор-мативнымтребова-ниям | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Северск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 3,0 | 1008255,75 | 1008255,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Второй этап реконструкции уличной сети  в Иглаково | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повыше-ние % доли протяжен-ности авто-мобильных дорог общего пользова-ния местного значения, соответст-вующих нор-мативнымтребова-ниям | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Северск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 2,5 | 840213,13 | 840213,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Реконструкция ул.Победы с выходом  к транспортной развязке  на обходной автодороге и мосту через  р.Томь | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Повыше-ние % доли протяжен-ности авто-мобильных дорог общего пользова-ния местного значения, соответст-вующих нор-мативным требова-ниям | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Северск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 1,3 | 436910,83 | 436910,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети | 2018 | км | 9,33 | 94784,68 | 45784,68 | 10110,00 | 38890,00 | 0,00 | Повыше-ние % доли протяжен-ности авто-мобильных дорог общего пользова-ния местного значения, соответст-вующих нор-мативным требова-ниям | УЖКХ ТиС, УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск |
| 2019 | 5,1 | 188536,99 | 78536,99 | 30000,00 | 80000,00 | 0,00 |
| 2020 | 5,5 | 63239,12 | 63239,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2,1 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2,1 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 27,3 | 650000,00 | 650000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого  по мероприятию «Реконструкция  и ремонт существующих объектов транспортной инфраструктуры» | 2018 |  |  | 94784,68 | 45784,68 | 10110,00 | 38890,00 | 0,00 |  |  |
| 2019 |  | 188536,99 | 78536,99 | 30000,00 | 80000,00 | 0,00 |
| 2020 |  | 63239,12 | 63239,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 |  | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 |  | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 |  | 3069813,85 | 3069813,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего |  | 3516374,64 | 3357374,64 | 40110,00 | 118890,00 | 0,00 |
| 3. | Мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обустройство (ремонт) участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями, в том числе разделяющими встречные направления | 2018 | м | 33,2 | 98,60 | 98,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средств и пеше-ходов и повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС, УВГТ Адми-нист-рации ЗАТО Северск |
| 2019 | 1741,8 | 5202,58 | 5202,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3950,0 | 11797,00 | 11797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Обустройство участков улично-дорожной сети ЗАТО Северск пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | 2018 | м | 2085,0 | 3870,74 | 654,20 | 3216,54 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средств и пеше-ходов и повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС, УВГТ Адми-нист-рации ЗАТО Северск |
| 2019 | 1147,4 | 4907,35 | 4907,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 149,6 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями | 2018 | шт | 5,0 | 695,03 | 695,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средств и пеше-ходов  и повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС, УВГТ Адми-нист-рации ЗАТО Северск |
| 2019 | 8,0 | 1062,04 | 1062,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5,0 | 694,93 | 694,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5,0 | 694,93 | 694,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 5,0 | 694,93 | 694,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Приобретение  и установка новых светофорных объектов  с разработкой проектно-сметной документации | 2018 | шт | 1,0 | 7669,21 | 1559,21 | 0,00 | 6110,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средств и пеше-ходов  и повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС |
| 2019 | 9,0 | 21358,43 | 21358,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3,0 | 3603,85 | 3603,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов светофорами Т.7 | 2018 | шт | 5,0 | 2005,80 | 449,85 | 553,05 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средств и пеше-ходов  и повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС |
| 2019 | 12,0 | 1568,20 | 784,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Модернизация (реконструкция) светофорных объектов | 2018 | шт | 1,0 | 590,88 | 0,00 | 590,88 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средств и пеше-ходов  и повыше-ние безо-пасностидорожных условий | УЖКХ ТиС |
| 2019 | 7,0 | 7976,18 | 7976,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Организация работ  по нанесению дорожной разметки на дорогах общего пользования  и контроля качества нанесения дорожной разметки | 2018 | м, при-ве-ден-ной к ли-нии 1.1 | 417,7 | 5942,99 | 5942,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средств и пеше-ходов  и повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС |
| 2019 | 671,9 | 11573,70 | 11573,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 671,9 | 11631,93 | 11631,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 417,7 | 6496,44 | 6496,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 417,7 | 6496,44 | 6496,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Поставка и замена стандартных дорожных знаков  на аналогичные,  на желто-зеленом фоне  с пленкой повышенной интенсивности  типа В | 2018 | шт | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средств и пеше-ходов  и повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС |
| 2019 | 707,0 | 5322,25 | 5322,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 200,0 | 1540,00 | 1540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Приобретение, установка недостающих  и замена устаревших дорожных знаков | 2018 | шт | 112,0 | 1153,90 | 514,37 | 639,53 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средств и пеше-ходов  и повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС |
| 2019 | 2597,0 | 15469,79 | 15469,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 716,0 | 5188,71 | 5188,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 88,0 | 779,51 | 779,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 88,0 | 779,51 | 779,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | Устройство посадочных площадок  для остановок общественного транспорта | 2018 | шт | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средств и пеше-ходов  и повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС, УВГТ Адми-нист-рации ЗАТО Северск |
| 2019 | 17,0 | 6387,40 | 6387,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11 | Установка павильонов  на автобусных остановках | 2018 | шт | 1,0 | 59,50 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средств и пеше-ходов  и повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС, УВГТ Адми-нист-рации ЗАТО Северск |
| 2019 | 7,0 | 2461,92 | 2461,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4,0 | 820,64 | 820,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12 | Разработка (внесение изменений) проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети ЗАТО Северск | 2018 | км | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средств и пеше-ходов  и повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС, УВГТ Адми-нист-рации ЗАТО Северск |
| 2019 | 114,1 | 2251,90 | 2251,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13 | Обустройство  или ликвидация пешеходных переходов | 2018 | шт | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-циидвижения транспорт-ных средств и пеше-ходов  и повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС, УВГТ Адми-нист-рации ЗАТО Северск |
| 2019 | 1,0 | 172,76 | 172,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1,0 | 127,03 | 127,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1,0 | 127,03 | 127,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14 | Расчистка придорожных полос  от порослей | 2018 | м3 | 640,0 | 955,94 | 955,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средств и пеше-ходов  и повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС, УВГТ Адми-нист-рации ЗАТО Северск |
| 2019 | 1930,0 | 2826,26 | 2826,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 640,0 | 926,79 | 926,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 640,0 | 962,78 | 962,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 640,0 | 962,78 | 962,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной программы развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Северск | 2018 | шт | 1,0 | 2917,58 | 29,18 | 2888,40 | 0,00 | 0,00 | Развитие системы организа-ции движения транспорт-ных средств и пеше-ходов  и повыше-ние безо-пасности дорожных условий | УЖКХ ТиС |
| 2019 | 1,0 | 7508,91 | 4620,51 | 2888,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого  по мероприятию «Организация дорожного движения, в том числе мероприятий по повышению безопасности дорожного движения» | 2018 |  |  | 24957,27 | 9811,13 | 7888,40 | 6110,00 | 0,00 |  |  |
| 2019 |  | 95265,57 | 92377,17 | 2888,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 |  | 36720,88 | 36720,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 |  | 9060,69 | 9060,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 |  | 8933,66 | 8933,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего |  | 174938,07 | 156903,53 | 10185,92 | 6700,88 | 0,00 |
| 4. | Создание единого парковочного пространства | | | | | | | | | | |
|
| 4.1 | Строительство гаражей манежного типа | 2018 | шт | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание дополни-тельных парковоч-ных мест | Част-ный застрой-щик |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 5,0 | 1990889,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1990889,25 |
| 4.2 | Организация гостевых стоянок автотранспорта  и расширение внутриквартальных проездов  на внутридворовых территориях | 2018 | тыс.м2 | 0,4 | 966,36 | 966,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание дополни-тельных парковоч-ных мест | Коми- тет архи-текту- ры и гра-достро-итель-ства Адми-нист-рации ЗАТО Северск |
| 2019 | 20,6 | 41137,89 | 41137,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 20,6 | 41137,89 | 41137,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 20,6 | 41137,89 | 41137,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Строительство внутриквартального проезда  в микрорайоне  № 10 с бульваром | 2018 | м2 | 8300,0 | 16058,70 | 16058,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Создание дополни-тельных парковоч-ных мест | УКС Адми-нистра-ции ЗАТО Северск |
| 2019 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по мероприятию «Создание единого парковочного пространства» | 2018 |  |  | 17025,06 | 17025,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2019 |  | 41137,89 | 41137,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 |  | 41137,89 | 41137,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 |  | 41137,89 | 41137,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 |  | 1990889,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1990889,25 |
| Всего |  | 2131327,98 | 140438,73 | 0,00 | 0,00 | 1990889,25 |
|  | ИТОГО  по Программе | 2018 |  |  | 136767,01 | 72620,87 | 17998,40 | 45000,00 | 0,00 |  |  |
| 2019 |  | 324940,45 | 212052,05 | 32888,40 | 80000,00 | 0,00 |
| 2020 |  | 141097,89 | 141097,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 |  | 100198,58 | 100198,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 |  | 58933,66 | 58933,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2035 |  | 12477499,63 | 10486610,38 | 0,00 | 0,00 | 1990889,25 |
| Всего |  | 13239437,22 | 11071513,43 | 50886,80 | 125000,00 | 1990889,25 |

------------------------------

<\*> В таблице указана потребность.

<\*\*> Реализация мероприятий Программы запланирована до 2020 года, после 2020 года - значения прогнозные (потребность). Финансирование работ на 2018 - 2020 годы представлено в соответствии с муниципальными программами ЗАТО Северск и подлежит ежегодной корректировке.

|  |
| --- |
|  |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |

Пронин Андрей Николаевич

78 00 05

28.02.2019