## Утверждена

## решением сессии Собрания

## народных    представителей

06  мая  2004г.  №  50/16

программа

«Укрепление и дальнейшее развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и учреждений дополнительного образования ЗАТО Северск 
на 2004-2006 годы»

СОДЕРЖАНИЕ

#### Паспорт Программы  «Укрепление и дальнейшее развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и учреждений дополнительного образования ЗАТО Северск  на 2004-2006 годы»

#### I. Краткая характеристика состояния материально-технической базы учреждений культуры, искусства и учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности ЗАТО Северск  и содержание проблемы

#### II. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

#### III. Ресурсное обеспечение

#### IV. Механизм реализации Программы

#### V. Организация управления Программой и контроль за ходом её реализации

#### VI. Ожидаемые результаты реализации Программы

##### VII. Система программных мероприятий

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| # Наименование Программы | «Укрепление и дальнейшее развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и учреждений дополнительного образования ЗАТО Северск на 2004-2006 годы» |
| --- | --- |
| # Заказчик | Администрация ЗАТО Северск |
| # Основания для разработки Программы | ###### Постановление Главы Администрации от 16.05. 2002 г. № 1103 «О состоянии и перспективах развития материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования ЗАТО Северск» |
| Основные разработчики | Отдел культуры, Управление образования Администрации, руководители муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности Методическое руководство – Комитет экономического развития Администрации |
| Цель и задачи Программы | Сохранение и развитие культурного потенциала ЗАТО Северск, развитие и укрепление сферы культуры и искусства. Укрепление материально - технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности в соответствии с современными требованиями для более полного удовлетворения культурных запросов населения ЗАТО Северск |
| Исполнители | Муниципальные учреждения культуры, искусства и учреждения дополнительного образования ЗАТО Северск |
| Срок реализации | 2004 – 2006 годы |
| Объем и источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию Программы составят 96,0 млн. рублей в ценах 2003 года за счет средств бюджета ЗАТО Северск в том числе: - учреждения культуры и искусства – 48,0 млн. рублей - учреждения дополнительного образования - 48,0 млн. рублей |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением Программы возлагается на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам, отдел культуры, Управление образования и постоянный депутатский контрольно-правовой комитет С целью определения эффективности реализации Программы, отдел культуры и Управление образования проводят ежеквартальный анализ выполнения мероприятий. По запросу предоставляют в Комитет экономического развития и Финансовое управление отчёт о ходе работы по Программе (за год и полугодие) с приложением всех необходимых материалов, который не позднее 15 марта и не позднее 15 сентября предоставляется Главе Администрации ЗАТО Северск |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и учреждений дополнительного образования: - капитальный ремонт внутренних помещений и фасадов зданий; - реконструкция зала кинотеатра «Мир» - реконструкция здания Молодёжного театра «Наш мир», - завершение строительства помещения для Художественной школы; - замена систем противопожарной сигнализации и водоснабжения; - приобретение техники, компьютеров, музыкальных инструментов, светового и звукового оборудования для театров, современного оборудования «Dolby Digital» для киносети и др. |

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО СЕВЕРСК И СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

На территории ЗАТО Северск действуют 10 муниципальных учреждений культуры и искусства:

- Северский музыкальный театр

- Театр для детей и юношества

- Молодежный театр «Наш мир»

- Северская городская киносеть (кинотеатры «Россия» и «Мир»)

- Северский природный парк

- Музей г. Северска

- Центральная городская библиотека

- Центральная детская библиотека

- Археологическая инспекция

- Самусьский центр культуры

и 5 муниципальных образовательных учреждений, занимающихся  художественно – эстетическим  воспитанием и дополнительным образованием:

- Детская музыкальная школа

- Художественная школа

- Центр детского творчества

- Самусьская детская музыкальная школа

- Колледж искусств.

Анализ состояния инфраструктуры этих учреждений позволяет кратко описать проблемную ситуацию следующим образом.

В ЗАТО Северск создан и сохраняется высокий культурный потенциал. Муниципальные учреждения культуры и учреждения дополнительного образования на высоком профессиональном уровне занимаются организацией  культурного досуга  населения, пропагандируют лучшие произведения мирового искусства, обеспечивают процесс художественно-эстетического образования,

ищут новые формы работы, добиваются выполнения планов по доходам, привлекают к реализации основных направлений своей деятельности  дополнительные инвестиции. В то же время существуют проблемы по развитию и  укреплению их материально-технической базы.

Творческую деятельность муниципальные учреждения культуры, искусства  и учреждения дополнительного образования художественно – эстетической  направленности ведут в 33 зданиях и помещениях общей площадью 36,13  тыс. кв. метров. Материально - техническая база учреждений культуры создавалась в течение пяти десятилетий. По состоянию на 01.01.2003 года стоимость основных фондов  этих учреждений составляет 77,2 млн. рублей.

За последние 5 лет не было построено или выделено учреждениям культуры ни одного здания. С 1 сентября 2003 года прекращена работа с детьми в неприспособленном полуподвальном помещении ЦГБ, где находился филиал №6 детской библиотеки. В целях обеспечения библиотечными услугами детей самого населённого микрорайона города (ул. Победы) необходимо найти помещение для  филиала Центральной детской библиотеки.

Учреждения культуры, искусства и учреждения дополнительного образования ЗАТО Северск испытывают недостаток в технических средствах. Театры не имеют современного сценического и звукового оборудования, кинотеатры не оснащены современным кинооборудованием. В Природном парке часть аттракционов  выработала срок эксплуатации. Недостаточно выделяется средств  на приобретение музыкальных инструментов.  Остро стоит вопрос о недостаточном финансировании новых постановок в театрах города. Недостаточно выделяется бюджетных средств городским библиотекам на обновление библиотечных   фондов книг и других носителей информации,  городской киносети - на приобретение и прокат новых фильмов.

Здания кинотеатра «Мир», ЦДБ, Природного парка, мастерских Музыкального  театра, бывшего клуба в посёлке Иглаково (где размещены рабочие цеха и складские помещения Молодёжного театра «Наш мир») и Самусьского Центра культуры введены в эксплуатацию 40 лет назад. Более 30 лет – зданиям Музыкального театра,  кинотеатра  «Россия», бывшего кинотеатра, в котором  работает Молодёжный театр «Наш мир». Требуется капитальный ремонт системы отопления и реконструкция здания Молодёжного театра «Наш мир», необходима   реконструкция зданий кинотеатра «Россия», Центральной городской библиотеки, ремонт и монтаж аттракционов Природного парка, ремонт помещений Театра для детей и юношества, Детской музыкальной школы, завершение капитального ремонта Самусьского центра культуры, завершение строительства  помещения для Художественной школы в жилом доме 5/10.

Анализ состояния зданий, сооружений и оборудования длительного пользования муниципальных учреждений культуры, искусства и учреждений дополнительного образования  свидетельствует о том, что их материально-техническая база, созданная десятки лет назад, не удовлетворяет современным требованиям и нуждается в укреплении и развитии.

II. ОСНОВНАЯ цель, задачи И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ Программы

Основной целью Программы является сохранение, развитие и укрепление культурного потенциала и инфраструктуры ЗАТО Северск в интересах более полного удовлетворения культурных потребностей населения.

В рамках настоящей Программы предполагается решение следующих задач:

- создание благоприятных условий для развития и сохранения творческого потенциала и культурного наследия ЗАТО Северск;

- частичное обновление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и учреждений дополнительного образования в соответствии с современными требованиями для творческой и образовательной деятельности в сфере культуры;

- реконструкция одного зала кинотеатра «Мир»  и оснащение современным кинооборудованием «Dolby Digital»;

- окончание строительства и ввод в эксплуатацию помещений для Художественной школы;

- реконструкция здания Молодёжного театра «Наш мир»;

- формирование положительного имиджа ЗАТО Северск ресурсами учреждений культуры и учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности, участвующих в реализации Программы.

Срок реализации Программы -  2004, 2005 и 2006 годы.

III. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Северск и целевых субвенций на капитальный ремонт, капитальное строительство и приобретение оборудования длительного пользования. Предполагается, что общая величина средств, необходимых для реализации мероприятий Программы составит 96 миллионов  рублей.

Распределение объемов финансирования по годам и источникам финансирования Программы приведено в таблице.

| Источники финансирования | Объёмы финансирования (млн. руб.) | 2004 год (млн. руб.) | 2005 год (млн. руб.) | 2006 год (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: в том числе: местный бюджет - учреждения культуры и искусства - учреждения дополнительного образования | 96 96 48 48 | 9,944 9,944 9 0,944 | 55 55 17 38 | 31 31 22 9,056 |

IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы осуществляется руководителями муниципальных учреждений культуры, искусства и учреждений дополнительного образования под руководством отдела культуры и Управления образования  Администрации ЗАТО Северск. Финансирование Программы производится за счет средств местного бюджета в соответствии со сметами учреждений, участвующих в реализации Программы, утвержденными на очередной финансовый год.

Механизм реализации Программы предусматривает формирование рабочих документов: организационного плана действий на каждый год, проектно-сметной документации с определением конкретных исполнителей, объемов работ и источников финансирования.

В ходе реализации Программы объёмы финансирования и отдельные мероприятия  уточняются с учётом возможностей бюджета ЗАТО Северск на очередной финансовый год.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Контроль за выполнением Программы возлагается на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам, отдел культуры, Управление образования  Администрации и контрольно-правовой комитет Собрания народных представителей ЗАТО Северск.

С целью определения эффективности реализации Программы, отдел культуры и Управление образования проводят оценку выполнения мероприятий Программы по состоянию на 15 марта и на 15 сентября текущего года и предоставляют информацию заместителю Главы Администрации по социальным вопросам. По итогам года отчет о ходе выполнения Программы предоставляется Главе Администрации  ЗАТО Северск.

.

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации Программы ожидается:

развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и учреждений дополнительного образования художественно-эстетической направленности, участвующих в реализации Программы;

открытие  зала  «Dolby Digital» на базе  кинотеатра «Мир»;

реконструкция здания Молодёжного театра «Наш мир»;

завершение строительства помещения для  Художественной школы;

замена систем противопожарной сигнализации и водоснабжения;

приобретение техники, музыкальных инструментов, светового и   звукового оборудования;

создание более благоприятных условий для организации свободного времени населения ЗАТО Северск, для осуществления уставной деятельности учреждений культуры и  проведения городских культурно-массовых мероприятий.

VII. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программные мероприятия сгруппированы по следующим основным направлениям:

- капитальный ремонт

- капитальное строительство

- приобретение основного оборудования длительного пользования

МЕРОПРИЯТИЯ   ПРОГРАММЫ

«Укрепление и дальнейшее развитие материально-технической базы муниципальных учреждений  культуры, искусства и учреждений дополнительного образования ЗАТО Северск на 2004 - 2006 годы»

1. Учреждения культуры и искусства (за счёт субвенции)

| 2004 год |  |  | Капитальный ремонт ( тыс. руб.) | Капитальное строительство ( тыс. руб.) | Приобретение основного оборудования ( тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Северский музыкальный театр | 350 | - | 700 |
| 2 |  | Театр для детей и юношества | 401 | - | 300 |
| 3 |  | Молодёжный театр «Наш мир» | 92 | - | 500 |
| 4 |  | Северская киносеть | 425 | - | 2300 |
| 5 |  | Природный парк | 1400 | - | - |
| 6 |  | Центральная городская библиотека | 400 | - | 600 |
| 7 |  | Центральная детская библиотека | 178 | - | 300 |
| 8 |  | Музей г.Северска | 350 | - | 50 |
| 9 |  | Археологическая инспекция | - | - | 50 |
| 10 |  | Самусьский Центр культуры | 404 | - | 200 |
| Итого 2004 год : 9 000 тыс. руб. |  |  | 4000 (в том числе за счёт субвенции – 3000) | - | 5000 |
| 2005 год |  |  | Капитальный ремонт ( тыс. руб.) | Капитальное строительство ( тыс. руб.) | Приобретение основного оборудования ( тыс. руб.) |
| 1 | Северский музыкальный театр |  | 800 | - | 3000 |
| 2 | Театр для детей и юношества |  | 400 | - | 800 |
| 3 | Молодёжный театр «Наш мир» |  | 600 | 1000 | 1300 |
| 4 | Северская киносеть |  | 1200 | - | 500 |
| 5 | Природный парк |  | 1000 | - | 1500 |
| 6 | Центральная городская библиотека |  | 1000 | - | 600 |
| 7 | Центральная детская библиотека |  | 400 | - | 400 |
| 8 | Музей г.Северска |  | 300 | - | 500 |
| 9 | Археологическая инспекция |  | - | - | 100 |
| 10 | Самусьский Центр культуры |  | 1300 | - | 300 |
| Итого 2005 год : 17 000 тыс. руб. |  |  | 7000 | 1000 | 9000 |
| 2006 год |  |  | Капитальный ремонт ( тыс. руб.) | Капитальное строительство ( тыс. руб.) | Приобретение основного оборудования ( тыс. руб.) |
| 1 |  | Северский музыкальный театр | 800 | - | 700 |
| 2 |  | Театр для детей и юношества | 400 | - | 300 |
| 3 |  | Молодёжный театр «Наш мир» | 600 | 10000 | 400 |
| 4 |  | Северская киносеть | 700 | - | 1000 |
| 5 |  | Природный парк | 1300 | - | 2000 |
| 6 |  | Центральная городская библиотека | 800 | - | 500 |
| 7 |  | Центральная детская библиотека | 500 | - | 200 |
| 8 |  | Музей г.Северска | 700 | - | 600 |
| 9 |  | Археологическая инспекция | - | - | - |
| 10 |  | Самусьский Центр культуры | 200 | - | 300 |
| Итого 2006 год : 22000 тыс. руб. |  |  | 6000 | 10000 | 6000 |

| итого: (планируемые затраты всех учреждений культуры по всем разделам Программы) | 2004г. (тыс. руб.) | 2005г. (тыс. руб.) | 2006г. (тыс. руб.) | 2004 - 2006г.г. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9000 | 17000 | 22000 | 48000 |

2. Учреждения дополнительного образования художественно-эстетической направленности (за счёт субвенции)

| 2004 год |  | Капитальный ремонт ( тыс. руб.) | Капитальное строительство (тыс. руб.) | Приобретение основного оборудования ( тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колледж искусств | - | - | - |
| 2 | Центр детского творчества | 206 |  | - |
| 3 | Детская музыкальная школа | 244 | - | - |
| 4 | Детская художественная школа | 386 |  | - |
| 5 | Самусьская ДМШ | 108 | - | - |
| Итого: 2004год - 944 тыс. руб. 2005 год |  | 944 Капитальный ремонт ( тыс. руб.) | - Капитальное строительство (тыс. руб.) | - |
| 1 | Колледж искусств | - | - | 100 |
| 2 | Центр детского творчества | 500 | 6000 | 500 |
| 3 | Детская музыкальная школа | 3000 | - | 200 |
| 4 | Детская художественная школа |  | 27000 | 600 |
| 5 | Самусьская ДМШ | - | - | 100 |
| Итого : 2005 год – 38 000 тыс. руб. |  | 3500 | 33000 | 1500 |
| 2006 год |  | Капитальный ремонт ( тыс. руб.) | Капитальное строительство (тыс. руб.) | Приобрете-ние ( тыс. руб.) |
| 1 | Колледж искусств | - | - | 200 |
| 2 | Центр детского творчества | 2000 | - | 800 |
| 3 | Детская музыкальная школа | 3000 | - | 556 |
| 4 | Детская художественная школа | - | - | 2000 |
| 5 | Самусьская ДМШ | - | - | 500 |
| Итого: 2006 год- 9056 тыс. руб. |  | 5000 | - | 4056 |

| итого: (планируемые затраты всех учреждений дополнительного образования по всем разделам Программы) | 2004г. (тыс. руб.) | 2005г. (тыс. руб.) | 2006г. (тыс. руб.) | 2004-2006г.г. (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 944 | 38 000 | 9056 | 48 000 |

Глава Администрации                                                                  Н.И. Кузьменко